PATVIRTINTA

Panevėžio regiono plėtros tarybos

2009 m. kovo 6 d. sprendimu Nr.R2-14

(Panevėžio regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. 51/4S-37 redakcija)

PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ VP3-1.1-VRM-02-R PRIEMONĘ „PROBLEMINIŲ TERITORIJŲ PLĖTRA“, SĄRAŠAS NR.51

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Pareiškėjas | Projekto aprašymas | Preliminari projekto vertė: 1. preliminari ES fondų lėšų suma 2. preliminari LR valstybės biudžeto lėšų suma 3. preliminari pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma | Preli-minari projek-to pradžia | Preli-mina-rus projek-to laiko-tarpis | Paraiš-kos pateiki-mo įgyven-dinan-čiajai instituci-jai terminas | Projekto parengtu-mo lygis | Išvada dėl administra-cinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – gerinti Pasvalio miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę. Siektini rezultatai: - atnaujinta aikštės ir šaligatvių danga; - įrengtas lietaus nuotakynas; sužymėtos eismo judėjimo juostos ir stovėjimo aikštelės; - įrengtos eismo saugumo salelės; - sutvarkyta aplinka; - suremontuoti ir nudažyti pastatų fasadai. | 4 485 000 Lt: 1. 3 812 250 Lt 2. 336 375 Lt 3. 336 375 Lt | 2009 m. rugpjūtis | 24 mėn. | 2009 m. birželio 15 d. | Iki 2009 m. birželio 1 d. bus parengtas Pasvalio miesto centrinės dalies rekonstrukcijos techninis projektas ir gautas statybos leidimas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 2. | Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – gerinti Pasvalio miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę. Siektini rezultatai: - atnaujinta gatvių ir šaligatvių danga; - įrengtas šaligatvių ir gatvių apšvietimas; - įrengtos mašinų stovėjimo aikštelės prie daugiabučių namų; - įrengta vaikų žaidimo aikštelė; - sutvarkyta mokyklos-darželio „Liepaitė“ aplinka; - sutvarkyta ir išplėsta viešoji infrastruktūra. | 2 794 879,50 Lt: 1. 2 375 645,64Lt 2. 209 615,96 Lt 3. 209 617,90 Lt | 2009 m. spalis | 15 mėn. | 2009 m. liepos 15 d. | Rengiami projekte numatytų galimybių studijos ir techninio projekto parengimo viešojo pirkimo dokumentai. Dokumentai bus parengti iki 2009 kovo 30 d. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 3. | Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g. – Aušros g. – Parko g. – Taikos g. – Vilties g. – P. Širvio g. – Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra“ | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti Rokiškio miesto, kaip probleminės teritorijos miesto, gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę. Siektini rezultatai: - įrengtos keturios automobilių stovėjimo aikštelės su 164 stovėjimo vietų Vilties, Taikos ir Jaunystės gatvėse; - įrengta apie 1,5 km pėsčiųjų takų; - nutiesta 900 kv.m pravažiavimo kelias prie socialinio būsto Vilties g.; - rekonstruotas apšvietimas Taikos g.; - renovuotas „Romuvos“ gimnazijos aikštynas. | 6 632 875,48 Lt: 1. 5 637 944,16 Lt 2. 497 465,66 Lt 3. 497 465,66 Lt | 2009 m. lapkritis | 25 mėn. | 2009 m. rugpjūčio 31 d. | 2008 m. Taikos gatvės apšvietimo rekonstrukcijai atlikti parengiamieji darbai (projektavimo pirkimas, projektavimo darbai), atliktas rekonstrukcijos darbų pirkimas, rekonstrukcijos darbai, prijungta nauja galia. Veikla pilnai įgyvendinta. 2009 m. lapkričio mėn. numatoma atlikti techninės dokumentacijos ir projektavimo paslaugų pirkimą. Šiuo metu vyksta žemės nuosavybės įteisinimo procedūros. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
|  |  |  | Iš viso : projektų vertė – 13 912 754,98Lt. ES fondų lėšų suma – 11 825 839,80 Lt. LR valstybės biudžeto lėšų suma – 1 043 456,62 Lt. pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma – 1 043 458,56Lt. |  |  |  |  |  |  |

_________________________________