PATVIRTINTA

Panevėžio regiono plėtros tarybos

2009 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. R 2-42

(Panevėžio regiono plėtros tarybos

2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 51/4S-47               redakcija)

PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA“ PRIEMONĘ VP2-4.4-SM-02-R „SAVIVALDOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“, SĄRAŠAS NR.51

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Pareiškėjas | Projekto aprašymas | Preliminari projekto vertė: 1. preliminari ES fondų lėšų suma 2. preliminari LR valstybės biudžeto lėšų suma 3. preliminari pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma | Preli-minari projek-to pradžia | Preli-mina-rus projek-to laiko-tarpis | Paraiš-kos pateiki-mo įgyven-dinan-čiajai instituci-jai terminas | Projekto parengtumo lygis | Išvada dėl administra-cinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Panevėžio miesto transporto infrastruktūrą, formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, mažinant aplinkos užterštumą, siekiant kad Panevėžio miestas pagal savo infrastruktūros išsivystymo lygį atitiktų Europos Sąjungos standartus. Siektini rezultatai: 1. Išasfaltuotųa11 gatvių (apie 6,251 km). 2. Sutrumpės kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas. | 5 037 611,76 Lt: 1.4 281 970,00 Lt 2. 528 949,23Lt 3. 226 692,53 Lt | 2009 m. rugsėjo mėn. | 15 mėn. | 2009 m. liepos 10 d. | Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninis projektas, ekspertizės aktas, poveikio aplinkai vertinimas, statybų leidimas, įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 2. | Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija I etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – parengti Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcijos techninę dokumentaciją, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą bei sumažinti žvyrkelių skaičių Pasvalio rajone. Siektini rezultatai: 1. Parengta galimybių studija -1 vnt. 2. Parengtas techninis projektas – 1vnt. | 111 321 Lt: 1. 94 622,85 Lt 2. 11 688,70 Lt 3. 5 009,45 Lt | 2009 m. spalio mėn. | 1,5 mėn. | 2009 m. rugpjūčio 30 d. | Įvykdyti projekto I etapo veiklų viešieji pirkimai. Parengtas ir patvirtintas „Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija“ techninis projektas (dokumento parengimo data 2009-03-01). Parengta galimybių studija (statinio statybos pagrindimas) (dokumento parengimo data 2009-03-01), atlikta techninio projekto ekspertizė (dokumento parengimo data 2009-05-12), atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, galimo poveikio „Natura 2000“ vertinimas (dokumentų parengimo datos 2009-03-01, 2009-04-22). | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 3. | Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija II etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – rekonstruoti Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatves, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą bei sumažinti žvyrkelių skaičių Pasvalio rajone. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruotų gatvių ilgis – 4,535 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 4,5 proc. | 1 797 417,39 Lt: 1. 1 527 804,78 Lt 2. 188 728,83 Lt 3. 80 883,78 Lt | 2009 m. lapkričio mėn. | 13 mėn. | 2009 m. rugpjūčio 30 d. | Parengtas ir patvirtintas „Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija“ techninis projektas (dokumento parengimo data 2009-03-01). Parengta galimybių studija (statinio statybos pagrindimas) (dokumento parengimo data 2009-03-01), atlikta techninio projekto ekspertizė (dokumento parengimo data 2009-05-12), atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, galimo poveikio „Natura 2000“ vertinimas (dokumentų parengimo datos 2009-03-01, 2009-04-22). Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos bus nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikiama kita dokumentacija: statybos leidimas ir įvykdyti pirminiai pagrindinių II etapo projekto veiklų viešieji pirkimai (pateikimo data 2009-08-31). | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 4. | Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninės dokumentacijos rengimo I etapas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – modernizuoti Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų gatves ir kelius. Siektini rezultatai: Parengta 19 vnt. techninių projektų. | 56 205 Lt: 1. 47 774,25 Lt 2. 5 901,52 Lt 3. 2 529,23 Lt | 2009 m. spalio mėn. | 3 mėn. | 2009 m. rugsėjo 1 d. | 2009 m. parengta galimybių studija „Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcija I etapas“ (statinio statybos pagrindimas). Parengta techninė užduotis paslaugoms pirkti. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 5. | Biržų rajono Vabalninko miesto apvažiavimo rekonstravimas | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – gerinti ir plėsti savivaldybės transporto infrastruktūrą Biržų rajone, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, didinti eismo saugumą. Siektini rezultatai: - 1. Rekonstruota automobilių kelių – 1,2 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas – 4 proc. | 1 319 073,61 Lt: 1. 1 121 212,56 Lt 2. 138 502,73 Lt 3. 59 358,32 Lt | 2009 m. spalio mėn. | 17 mėn. | 2009 m. rugsėjo 30 d. | Parengta ši Projekto dokumentacija: Biržų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo ir plėtros galimybių studija (2005 m.). 2009 m. kovo mėn. atnaujintas Biržų rajono Vabalninko miesto apvažiavimo techninis projektas, atlikta techninio projekto ekspertizė, poveikio aplinkai vertinimas, gautas statybos leidimas. Pagrindinių projekto veiklų viešuosius pirkimus numatoma atlikti iki 2009 m. liepos 31 d. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 6. | Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos I etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – parengti Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemų rekonstrukcijos techninę dokumentaciją, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą Pasvalio rajone. Siektini rezultatai: 1. Parengta galimybių studija -1 vnt. 2. Parengtas techninis projektas – 1vnt. 3. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – proc.( bus nustatyta parengus galimybių studiją).). | 53 908,61 Lt: 1. 45 822,32 Lt 2. 5 660,40 Lt 3. 2 425,89 Lt | 2009 m. spalio mėn. | 3 mėn. | 2009 m. rugsėjo 30 d. | Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninė užduotis paslaugoms atlikti ir įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 7. | Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos I etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – parengti Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos techninę dokumentaciją, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą Pasvalio rajone. Siektini rezultatai: 1. Parengta galimybių studija -1 vnt. 2. Parengtas techninis projektas – 1 vnt. 3. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – proc.( bus nustatyta parengus galimybių studiją). | 64 832,90 Lt: 1. 55 107,97 Lt 2. 6 807,45 Lt 3. 2 917,48 Lt | 2009 m. spalio mėn. | 2 mėn. | 2009 m. rugsėjo 31 d. | Parengta „Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos I etapas“ techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo dokumentacija. Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninė užduotis paslaugoms atlikti ir įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 8. | Rokiškio miesto Respublikos gatvės rekonstravimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas - plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, rekonstruojant pagrindinę Rokiškio miesto Respublikos gatvės 1,260 km ilgio dalį nuo Nepriklausomybės aikštės iki sankirtos su Taikos gatve į keturių eismo juostų gatvę, praplatinant gatvės važiuojamąją dalį iki 13 m. Siektini rezultatai: 1. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas - 7 proc. 2. Rekonstruoti esami automobilių keliai (Respublikos g. Rokiškio mieste) – 1,260 km. | 4 159 519,29 Lt: 1. 3 535 591,40 Lt 2. 436 749,52 Lt 3. 187 178,37 Lt | 2010 m. balandžio mėn. | 24 mėn. | 2010 m. vasario 1d. | 2004 m. metais parengta galimybių studija; 2005 m. parengtas Rokiškio miesto Respublikos g. rekonstrukcijos techninis projektas ir atlikta techninio projekto ekspertizė. Iki 2009 balandžio mėn. atlikta techninio projekto ir galimybių studijos korektūra. 2009 m. gegužės- rugpjūčio mėn. bus įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. Iki 2009 m. rugsėjo mėn. visi projekto parengiamieji finansavimo sąlygų aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose išvardyti darbai bus atlikti. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 9. | Biržų miesto transporto infrastruktūros modernizavimas, rekonstruojant gatves | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas– gerinti ir plėsti savivaldybės transporto infrastruktūrą Biržų m., mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, didinti eismo saugumą. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruotos Biržų miesto gatvės – 2,683 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas – 4 proc. | 2 243 142 Lt: 1. 1 906 671 Lt 2. 235 530 Lt 3. 100 941 Lt | 2010 m. birželio mėn. | 24 mėn. | 2010 m. kovo 31 d. | Parengta ši projekto dokumentacija: Biržų miesto eismo sutvarkymo, rekonstruojant gatves, galimybių studija, investicinis projektas (2004 m.).Numatoma atnaujinti iki 2009 m. liepos 1 d.. Numatoma atnaujinti iki 2009 m. liepos 1 d. parengtus techninius projektus: Biržų m. Žemaitės g. rekonstravimo techninis projektas (2005-2006 m.), Biržų m. Laisvės g. rekonstravimo techninis projektas (2005 m.), Biržų m. Sąjungos g. rekonstravimo techninis projektas (2005 m.), Biržų m. Taikos g. rekonstravimo techninis projektas (2005 m.). Patikslintų techninių projektų ekspertizes, prireikus techninių projektų patikslinimą pagal ekspertizės išvadas, poveikio aplinkai vertinimus numatoma atlikti iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. Statybos leidimus išimti, pagrindinių projekto veiklų viešuosius pirkimus atlikti numatoma iki 2009 m. spalio 30 d. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 10. | Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija I etapas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – modernizuoti Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų gatves ir kelius. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruota kelių ir gatvių Panevėžio rajone – 6,01 km. 2. Sutrumpės kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas. | 3 282 430,22 Lt: 1. 2 790 065,69Lt 2. 344 655,17 Lt 3. 147 709,36Lt | 2010 m. gegužės mėn. | 10 mėn. | 2010 m. balandžio 30 d. | 2009 m. parengta galimybių studija (statinio statybos pagrindimas) „Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija I etapas”. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 11. | Kupiškio miesto Palėvenės ir Sodų gatvių rekonstrukcija | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – gerinti ir plėsti transporto infrastruktūrą, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir kurti verslui palankią aplinką, rekonstruojant Kupiškio miesto gatves, pritaikant jas augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruotos dvi Kupiškio miesto gatvės, kurių bendras ilgis 1,96 km, įrengiant jose asfaltbetonio dangą. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas - 30 proc. | 2 810 415,33 Lt: 1. 2 388 853,03 Lt 2. 295 093,61 Lt 3. 126 468,69 Lt | 2010 m. rugsėjo mėn. | 24 mėn. | 2010 m. birželio 1 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 12. | Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo techninės dokumentacijos rengimas, II etapas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | ##### Projekto tikslas - parengti techninę dokumentaciją ir įsigyti inžinerines paslaugas, siekiant pagerinti Panevėžio miesto transporto infrastruktūrą, formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, mažinant aplinkos užterštumą, siekiant kad Panevėžio miestas pagal savo infrastruktūros išsivystymo lygį atitiktų Europos Sąjungos standartus. Siektini rezultatai: 1. Parengta galimybių studija (1 vnt.). 2. Parengti techniniai projektai (44 vnt.). 3. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas - % (bus nustatyta parengus galimybių studiją). | 694 640,23 Lt: 1. 590 444,20 Lt 2. 72 937,22 Lt 3. 31 258,81 Lt | 2010 m. rugsėjo mėn. | 7 mėn. | 2010 m. birželio 15 d. | Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninė užduotis paslaugoms atlikti, įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 13. | Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – rekonstruoti Žilpamūšio gyvenvietės gatves, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą bei sumažinti žvyrkelių skaičių Pasvalio rajone. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruotų gatvių ilgis – 3,505 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – proc.(bus nustatyta parengus galimybių studiją). | 2 275 028,13 Lt: 1. 1 933 773,91 Lt 2. 238 877,95 Lt 3. 102 376,27 Lt | 2010 m. rugpjūčiomėn. | 8 mėn. | 2010 m. rugpjūčio 10 d. | Parengta „Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos I etapas“ techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo dokumentacija. Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninė užduotis paslaugoms atlikti ir įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. Teikiant paraišką įgyvendinančiai institucijai, bus įvykdyti pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai, techninis projektas, statybos leidimas, atliktos techninio projekto ekspertizės aktas, atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, galimo poveikio „Natura 2000“ vertinimo išvada, galimybių studija. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 14. | Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – rekonstruoti Pasvalio rajono Kalno kaimo gatves, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą bei sumažinti žvyrkelių skaičių Pasvalio rajone Siektini rezultatai: 1. Asfaltuota gatvių važiuojamoji dalis – 2,50 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais (gatvėmis) laikas (bus nustatyta parengus galimybių studiją). | 2 146 455,64 Lt: 1. 1 824 487,30Lt 2. 225 377,84 Lt 3. 96 590,50 Lt | 2010 m. rugpjūčio mėn. | 7 mėn. | 2010 m. rugpjūčio 10 d. | Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninis projektas, įvykdyti projekto veiklų viešieji pirkimai. Teikiant paraišką įgyvendinančiai institucijai, bus įvykdyti pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai, techninis projektas, statybos leidimas, atliktos techninio projekto ekspertizės aktas, atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, galimo poveikio „Natura 2000“ vertinimo išvada, galimybių studija, statybos leidimas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 15. | Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninės dokumentacijos rengimo II etapas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – modernizuoti Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų gatves ir kelius. Siektini rezultatai: Parengta 20 vnt. techninių projektų. | 52 858,00 Lt: 1. 44 929,30 Lt 2. 5 550,09 Lt 3. 2 378,61 Lt | 2010 m. lapkričiomėn. | 5 mėn. | 2010 m. rugsėjo 17 d. | Iki projektinio pasiūlymo pateikimo, parengiamieji projekto darbai neatlikti. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 16. | Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija II etapas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – modernizuoti Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų gatves ir kelius. Projekto veiklos – vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimas ir plėtra. Siektini rezultatai: 1. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 20 proc. 2. Rekonstruota kelių ir gatvių Panevėžio rajone – 8,21 km. | 6 458 925,38 Lt: 1. 5 490 086,57 Lt 2. 678 187,16 Lt 3. 290 651,65 Lt | 2011 m. rugsėjo mėn. | 6 mėn. | 2011 m. rugpjūčio 30 d. | Parengta projekto dokumentacija: parengta galimybių studija “ Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija II etapas“, parengti rekonstruojamų kelių ir gatvių techniniai projektai, projektų ekspertizės, gauti statybos leidimai, atlikti projekto viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 17. | Rokiškio miesto Kauno gatvės rekonstravimo I etapas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, rekonstruojant Rokiškio mieste esančios Kauno gatvės atkarpą - apie 867 m. Siektini rezultatai: 1. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas - 7 proc. 2. Rekonstruoti esami automobilių keliai (Kauno g. Rokiškio mieste) – 0,86 km. | 4 709 747,71 Lt: 1. 4 003 285,55 Lt 2. 494 523,50 Lt 3. 211 938,66 Lt | 2012 m. vasario mėn. | 27 mėn. | 2011 m. gruodžio 1 d. | 2004 m. metais parengta galimybių studija, 2005 m. parengtas Rokiškio miesto Kauno g. rekonstrukcijos techninis projektas, atlikta techninio projekto ekspertizė. Iki 2011 m. kovo mėn. bus atlikta techninio projekto ir galimybių studijos korektūra. 2011 m. gegužės- rugsėjo mėn. bus įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. Iki 2011 m. gruodžio mėn. visi projekto parengiamieji finansavimo sąlygų aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose išvardyti darbai bus atlikti. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 18. | Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas, II etapas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Panevėžio miesto transporto infrastruktūrą, formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, mažinant aplinkos užterštumą, siekiant kad Panevėžio miestas pagal savo infrastruktūros išsivystymo lygį atitiktų Europos Sąjungos standartus Siektini rezultatai: 1. 34 išasfaltuotos gatvės (apie 9,189 km). 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas. | 5 762 248,00 Lt: 1. 4 897 910,80 Lt 2. 605 036,04Lt 3. 259 301,16 Lt | 2012 m. kovo mėn. | 20 mėn. | 2011 m. gruodžio 12 d. | Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninis projektas, ekspertizės aktas, poveikio aplinkai vertinimas, statybų leidimas, įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 19. | Biržų miesto ir Pačeriaukštės kaimo gatvių rekonstravimas | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas– gerinti ir plėsti savivaldybės transporto infrastruktūrą Biržų rajone, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, didinti eismo saugumą. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruotos gatvės – 4,310 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas – 4 proc. | 3 711 973,46 Lt: 1. 3 155 177,44 Lt 2. 389 757,21 Lt 3. 167 038,81 Lt | 2012 m. balandžio mėn. | 24 mėn. | 2012 m. sausio 31 d. | Parengta ši projekto dokumentacija: Biržų miesto eismo sutvarkymo, rekonstruojant gatves, galimybių studija (2004 m.) ir Biržų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo ir plėtros galimybių studija (2004 m.). Numatoma atnaujinti iki 2010 m. sausio 4 d. Biržų m. Malūno – Atgimimo g., Kaštonų – Skratiškių g., V.Kudirkos g., Kalno g., Pelkių g., Gedimino g. rekonstravimo techninius projektus, parengtus 2005 m. Numatoma atnaujinti iki 2009 m. gruodžio 7 d. Pačeriaukštės kaimo gatvės rekonstravimo techninį projektą, parengtą 2008 m. Projektų ekspertizes, prireikus techninių projektų patikslinimą pagal ekspertizės išvadas, poveikio aplinkai vertinimus numatoma atlikti iki 2010 m. sausio 6 d. Statybos leidimus išimti, pagrindinių projekto veiklų viešuosius pirkimus atlikti numatoma iki 2010 m. kovo 1 d. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 20. | Kupiškio miesto Krantinės ir A.Purėno gatvių rekonstrukcija ir pėsčiųjų – dviračių takų įrengimas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – gerinti ir plėsti transporto infrastruktūrą, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir kurti verslui palankią aplinką, rekonstruojant Kupiškio miesto gatves, pritaikant jas augančiam automobilių, pėsčiųjų, eismui. Projekto veiklos: 1.Vietinės reikšmės kelių, gatvių rekonstravimas ir plėtra. 2. Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas. Siektini rezultatai: - Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 1,638 km. - Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 20 procentų. | 2 521 574 Lt: 1. 2 143 337,9 Lt 2. 264 765,27 Lt 3. 113470,83 Lt | 2012 m. rugpjūčio mėn. | 24 mėn. | 2012 m. balandžio 18 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos. Kartu su paraiška bus pateikti dokumentai, patvirtinantys turto nuosavybės teisę bei teisę į žemę. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti |
| 21. | Pasvalio miesto gatvių rekonstrukcija. | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – Rekonstruoti Pasvalio miesto gatves, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą. Projekto veiklos: 1.Vietinės reikšmės kelių, gatvių rekonstravimas ir plėtra. Siektini rezultatai: - Rekonstruoti esami vietinės reikšmės automobilių keliai (gatvės) – 1,0 km. - Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais (gatvėmis) laikas – bus nustatyta parengus galimybių studiją. | 620 193,96 Lt: 1. 527 164,87 Lt 2. 65 120,36 Lt 3. 27 908,73Lt | 2012 m. rugpjūčio mėn. | 8 mėn. | 2012 m. gegužės 31 d. | Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos 2012 metų gegužės 31 d. bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninis projektas, įvykdyti projekto veiklų viešieji pirkimai. Teikiant paraišką įgyvendinančiai institucijai, kartu bus pateikti įgyvendinančios institucijos reikalavimus atitinkantys, teisę į žemę bei turtą patvirtinantys, dokumentai, statybos leidimas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti |
| 22. | Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninės dokumentacijos rengimo III etapas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – parengti rekonstruotinų Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų gatvių ir kelių techninę dokumentaciją. Projekto veiklos: galimybių studijos ir 24 techninių projektų parengimas bei techninių projektų ekspertizės atlikimas. Siektini rezultatai: Parengti techniniai projektai -24. | 180 000 Lt: 1. 153 000 Lt 2. 18 900 Lt 3. 8 100 Lt | 2013 m. birželio mėn. | 12 mėn. | 2013 m. balandžio 27 d. | Visi privalomi parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
|  |  |  | Iš viso : projektų vertė – 50 069 521,62 Lt. ES fondų lėšų suma – 42 559 093,69 Lt. LR valstybės biudžeto lėšų suma – 5 257 299,80 Lt. pareiškėjo lėšų suma – 2 253 128,13 Lt. |  |  |  |  |  |  |