PATVIRTINTA

Panevėžio regiono plėtros tarybos

2009 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. R 2-30

(Panevėžio regiono plėtros tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 51/4S-48                   redakcija)

PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ VP3-1.4-AM-06-R ,,PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“, SĄRAŠAS NR.51

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Pareiškėjas | Projekto aprašymas | Preliminari projekto vertė: 1. preliminari ES fondų lėšų suma 2. preliminari LR valstybės biudžeto lėšų suma 3. preliminari pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma | Preli-minari projek-to pradžia | Preli-mina-rus projek-to laiko-tarpis | Paraiš-kos pateiki-mo įgyven-dinan-čiajai instituci-jai terminas | Projekto parengtumo lygis | Išvada dėl administra-cinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Molainių buvusių filtracijos laukų rekultivavimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis. Siektini rezultatai: 1. Išvalytos teritorijos plotas – 62,3 ha. 2. Įgyvendintas 1 projektas. | 1 640 307 Lt: 1. 1 558 291,65 Lt 2. 0 Lt 3. 82 015,35 Lt | 2009 m. rugsėjo mėn. | 36 mėn. | 2010 m. kovo 31 d. | 1999-12-20 parengtas Panevėžio miesto kanalizacinių filtracinių laukų grunto geocheminis įvertinimas. 2001-06-20 parengtas Panevėžio miesto kanalizacinių nuotekų filtracinių laukų rekultivacijos projektas. 2007-12-04 parengtas Molainių buvusių nuotekų filtracijos lakų dirvožemio užterštumo sunkiaisiais metalais apžvalga. Visi privalomieji atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
|  |  |  | Iš viso : projektų vertė – 1 640 307 Lt. ES fondų lėšų suma – 1 558 291,65 Lt. LR valstybės biudžeto lėšų suma – 0 Lt. pareiškėjo lėšų suma – 82 015,35 Lt. |  |  |  |  |  |  |