Panevėžio Regiono 2007–2013 m. plėtros plano įgyvendinimo 2013 metų ataskaita

VIZIJA

Panevėžio regionas – pažangus ir modernus europietiškas regionas, kuriantis žiniomis pagrįstą konkurencingą ir dinamiškai besivystančią ekonomiką bei modernų žemės ūkį, skatinantis žmogų nuolat tobulėti, užtikrinantis jam saugią ir sveiką aplinką, kurioje gera gyventi ir dirbti.

Esminiai aplinkos veiksniai, jų pokyčiai ir tendencijos

Demografinė situacija Panevėžio regione vis sudėtingėja, nors Panevėžio apskrities gyventojų gimstamumas 2012 m. padidėjo iki 8,8 tūkstančiui gyventojų, kai 2010–2011 m. buvo sumažėjęs iki 8,3, gyventojų mirtingumas 2010–2012 m. yra 15–15,1 tūkstančiui gyventojų. Iš Panevėžio apskrities gyventojų daugiau išvyksta nei atvyksta, bet 2013 m. migracijos saldo buvo -2121, t. y. beveik 3 kartus mažesnis nei 2010 m. (-6249). Nors, viena vertus, gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl emigracijos gali užtikrinti galimybę vyresnio amžiaus žmonėms ilgiau išlikti darbo rinkoje, kita vertus, išliekant dideliam registruotam bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykiui, socialinio draudimo sistema gali tapti nebepajėgi užtikrinti pakankamas regiono pensinio amžiaus gyventojų pajamas.

Lietuvos ekonomika pastebimai auga, tačiau 2013 m. trečiąjį ketvirtį jos augimas gerokai sulėtėjo. 2012 m. didelę teigiamą įtaką ekonomikos augimui darė grynasis eksportas, tačiau tokia įtaka išnyko 2013 m. viduryje. Grynąjį eksportą iš dalies sumažino sparčiau auganti vidaus paklausa: ji didino vartojimo prekių ir gamybos priemonių importą. Išnykus grynojo eksporto teigiamai įtakai, prie ekonomikos augimo reikšmingai prisideda atsigaunanti vidaus paklausa (ypač privatus vartojimas), ji ir artimiausiu metu turėtų būti pagrindinis ekonomikos augimo veiksnys. Privatų vartojimą labiausiai didina augančios gyventojų pajamos, o pastarąsias – tiek pakilęs darbo užmokestis, tiek didesnis užimtumas. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Panevėžio regione 2012 m. padidėjo iki 1825 Lt (2010 m. buvo 1697 Lt). 2010–2013 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis sumažėjo nuo 16,2 iki 12,2 proc. Tikimasi, kad padėtis darbo rinkoje ir toliau gerės: didės dirbančiųjų skaičius, mažės nedarbo lygis. Darbo birža ketina įregistruoti beveik tiek pat darbo pasiūlymų kaip ir 2013 m. Didžioji dalis darbo pasiūlymų bus skirti kvalifikuotai darbo jėgai. Nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa mažėja. Jaunimo – vienos iš labiausiai socialiai pažeidžiamų bedarbių grupių – nedarbo lygis taip pat mažėja.

Investicijos – 2012 m. didžiąją dalį mažėję, 2013 m. padidėjo. Ir valstybės, ir privatusis sektoriai didina investicijas į negyvenamosios paskirties pastatus ir statinius. Pastaruoju metu didėjo ir investicijos į mašinas ir įrenginius. Panevėžio regione tiesioginės užsienio investicijos gyventojui 2012 m. išaugo iki 3385 Lt ir yra didžiausios nuo 2005 m. Materialinės investicijos 2010–2011 m., augusios nuo 2456 Lt iki 3624 Lt gyventojui, 2012 m. sumažėjo iki 3263 Lt gyventojui. Verslumo lygis Panevėžio apskrityje tūkstančiui gyventojų 2010–2013 m. svyruoja, bet 2013 m. siekė 24,15. Jei verslo įmonių lūkesčiai dėl ekonominės padėties neblogės, investicijas artimiausiais metais turėtų skatinti tai, kad įmonės jau dabar panaudoja didelę dalį savo gamybos pajėgumų. Vienetinių darbo sąnaudų augimas buvo ribotas, nes pakankamai sparčiai didėjo darbo našumas.

Panevėžio regione 2013 m. pasikeitusios silpnybės, stiprybės, galimybės ir grėsmės:

- Švietimo ir mokslo srityje mažėjantis studentų ir mokinių skaičius aukštosiose ir kitose mokyklose iš grėsmės tapo Panevėžio regiono silpnybe.

- Kultūros ir sporto srityje išnyko grėsmė sumažėti lankytojų skaičiui ir perkamajai galiai, nes lankytojų skaičius yra išaugęs ir augant gyventojų pajamoms, didėja jų perkamoji galia.

- Sveikatos apsaugos srityje dėl didėjančio žmogiškųjų išteklių trūkumo iškilo grėsmė sumažėti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui.

- Socialinės apsaugos srityje pagerėjus ekonominei situacijai, išnyko grėsmė augti socialinei įtampai.

- Policijos, priešgaisrinės ir civilinės saugos srityje Panevėžio regione trūksta žmogiškųjų išteklių dėl žemo darbo apmokėjimo lygio bei neišnaudojama galimybė mažinti nusikalstamumą, plėtojant iniciatyvą „saugi kaimynystė“.

- Viešojo administravimo srityje darbuotojams keliant kvalifikaciją, vis dar išlieka viešojo administravimo efektyvumo mažėjimo grėsmė dėl nepakankamo dėmesio darbuotojų poreikius atitinkančios kvalifikacijos kėlimui bei dėl blogėjančios kai kurių viešųjų paslaugų kokybės, išlieka grėsmė didėti visuomenės nepasitikėjimui valstybės tarnautojais.

- Bendrųjų ekonominių rodiklių srityje vis dar egzistuoja žemo įmonių gyvybingumo grėsmė, tik pasikeitė priežastys: nepakankamos eksporto apimtys, mažėjančios materialinės investicijos ir gyventojų perkamoji galia.

- Pramonės prekybos ir verslo srityje - nors ir plėtojamas bendradarbiavimas tarp regiono mokslininkų ir verslininkų, jis vis dar nėra pakankamai išplėtotas. Panevėžio regionas įgijo naują stiprybę – Panevėžio mieste įkurta Laisvoji ekonominė zona.

- Žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje išskirta galimybė – gamtines ypatybes pritaikyti turizmo reikmėms – dubliuoja galimybę rekreacijos ir turizmo srityje turimus gamtinius išteklius panaudoti, sukuriant patrauklius turistinius produktus.

- Miškų ūkio srityje dar egzistuoja grėsmė dėl neracionalaus miškų išteklių naudojimo, bet prasčiausia situacija privačiuose miškuose.

- Transporto srityje dėl per mažo lėšų skyrimo vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymui, jų būklė yra žymiai prastesnė nei kitų kelių.

INFORMACIJA APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ

|  | Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) | Faktinio įvykdymo data | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) (nuo įgyvendi-nimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos), tūkst. Lt | Skirtas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) (nuo įgyvendi-nimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos), tūkst. Lt | Vertinimo kriterijus | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvertinimas** | Komentarai ir paaiškinimai (informacija apie priemo-nių ar uždavinių neįvyk-dymą lėmusias priežastis, informacija apie ilgalaikių priemonių tarpinius rezultatus, informacija apie prieš terminą baigtas priemones ir kt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I PRIORITETAS. MODERNI IR IŠSILAVINUSI VISUOMENĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikslas | I. ŠVIETIMO IR MOKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS BEI PRIEINAMUMO GERINIMAS | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 1.1. Atnaujinti ir modernizuoti švietimo įstaigų infrastruktūrą ir materialinę bazę | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Biržų rajono švietimo įstaigų pastatų rekonstravimas ir materialinės bazės atnaujinimas (9 objektai) | 2007-2013 | Rekonstruotos ir modernizuotos 9 švietimo įstaigos | 18000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 7089 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 1.1.1.4 | Biržų rajono bendrojo lavinimo mokyklos pritaikymas specialiųjų poreikių vaikams | 2008-2013 | Specialiųjų poreikių vaikams pritaikyta 6 mokyklos (įrengti įvažiavimo pandusai) | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 21 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 1.1.1.6 | Mokyklų autobusų parko atnaujinimas | 2008-2013 | Autobusais aprūpintos 16 mokyklų | 1.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 654 (valstybės biudžetas,savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 1.1.1.7 | Kupiškio rajono mokyklų pastatų rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir atnaujinimas | 2008-2013 |  | 10.658 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 8.841 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | 1 švietimo įstaiga renovuota, 2 švietimo įstaigos renovuojamos |
| 1.1.1.8 | Specializuotų mokomųjų kabinetų mokyklose steigimas ir jų įrangos atnaujinimas | 2010-2013 |  | 900 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 1266 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Atnaujinti 9 kabinetai |
| 1.1.1.9 | Mokymo įstaigų aplinkos pritaikymas sanitariniams higienos reikalavimams | 2010-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 1.149 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Higienos reikalavimams pritaikyti 2 objektai |
| 1.1.1.15 | Panevėžio m. švietimo įstaigų pastatų renovacija (5 pastatai) | 2008-2013 |  | 15.000 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas, ES parama) | 21669 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas (paskola) | X | X |  | X | Renovuoti 4 švietimo įstaigų (Žemynos progimnazija, M.Karkos, Skaistakalnio pagrindinių mokyklų, K.Paltaroko gimnazijos) pastatai. Renovuojami Vyturio progimnazijos ir Ąžuolo pagrindinės mokyklos pastatai |
| 1.1.1.16 | Panevėžio m. ikimokyklinių įstaigų pastatų rekonstravimas, materialinės bazės modernizavi-mas ir atnaujinimas | 2010-2013 | Modernizuoti 2 ikimokyklinių įstaigų (lopšelių - darželių „Riešutėlis“ ir „Žilvytis“) pastatai ir nupirkta kompiuterinė technika bei baldai | 1.468 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 1692 (ES parama, savivaldybės biudžetas (paskola) | X | X |  | X | Modernizuoti 2 ikimokyklinių įstaigų (lopšelių - darželių „Riešutėlis“ ir „Žilvytis“) pastatai ir nupirkta kompiuterinė technika bei baldai. Modernizuojamas lopšelio - darželio „Pušynėlis“ pastatas |
| 1.1.1.26 | Amfiteatrinės auditorijos įrengimas Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje | 2012-2013 |  | 1.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes neskirtas finansavimas |
| 1.1.1.27 | Įsteigti Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje humanitarinių ir gamtamokslinių dalykų laboratoriją | 2012-2013 |  | 600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes neskirtas finansavimas |
| 1.1.1.28 | Rekonstruoti ir modernizuoti technologijų kabinetus bendrojo lavinimo mokyklose (Daujėnų, Krinčino, Pajiešmenių, Ustukių, Pušaloto, Lėvens, Svalios, Valakėlių pagrindinėse, Saločių Antano Poškos ir Vaškų, Pumpėnų vidurinėse mokyklose) | 2008-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 730 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Dalinai modernizuoti 7 švietimo įstaigų technologijų kabinetai |
| 1.1.1.29 | Įrengti rajono bendrojo lavinimo mokyklose modernias laboratorijas vaikų gebėjimams ugdyti | 2012-2013 |  | 1.200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 200 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įrengtos 4 laboratorijos |
| 1.1.1.31 | Pasvalio rajono ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo įstaigų modernizavimas | 2012-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1.467 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Pateikta paraiška ES-1.247.205,00; SB- 220.095,00; VISO - 1.467.300,00 |
| 1.1.1.36 | Rokiškio rajono mokyklų ir gimnazijų rekonstravimas ir materialinės bazės atnaujinimas | 2007-2013 |  | 37.416 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 18528 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Rekonstruotos 3 rajono mokyklos, rekonstruojamos 4 rajono mokyklos. Pateikta 1 paraiška |
| 1.1.1.37 | Papildomo bei neformalaus ugdymo įstaigų pastatų atnaujinimas | 2012-2013 |  | 1.600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1.428 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Įgyvendinami 2 projektai, atnaujinami 3 pastatai |
| 1.1.1.38 | Neformaliojo švietimo paslaugų jaunimui kokybės gerinimas | 2012-2013 |  | 500 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas jaunimo centro bazės Žiobiškio miestelyje steigimui. Rengiamas techninis projektas |
| 1.1.1.39 | Mokslo ir studijų infrastruktūros modernizavimas | 2009-2013 |  | 2.500 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 576 (KTU PI lėšos) | X | X |  | X | Įrengtos trys transporto, robotų ir grunto tyrimo laboratorijos |
| 1.1.1.40 | Pirmos ir antros pakopos studijų programų atnaujinimas ir naujų kūrimas | 2013 |  | 500 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 125 (KTU PI lėšos) | X | X |  | X | Parengta pirmos pakopos Robotikos studijų programa, nauja pirmos pakopos socialinių mokslų krypties studijų programa, įdiegta antros pakopos studijų programa ,, Statyba", pilnai parengta ir pateikta aprobuoti KTU atsakingoms tarnyboms pirmos pakopos tarpkryptinė (socialinių ir technologinių mokslų) studijų programa |
| 1.1.1.41 | Panevėžio darbo rinkos mokymo centro autodromo įrengimas | 2010-2013 |  | 24.000 (valstybės biudžetas, ES parama) | 16.960 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Rekonstruoti pastatai, įrengtas autodromas, įsigyta profesinio mokymo įranga |
| 1.1.1.42 | Panevėžio darbo rinkos mokymo centro statinių atnaujinimas ir mokymo bazės išplėtimas | 2010-2013 |  | 5.000 (valstybės biudžetas, ES parama) | 3.429 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Atlikta naujo pastato statyba, įsigyta profesinio mokymo įranga |
| 1.1.1.43 | Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos infrastruktūros plėtra | 2010-2012 |  | 10.580 (valstybės biudžetas, ES parama) | 2.850 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Pastatytas 4 a. priestatas, perdengta dalis stogo ir Apšiltintas vienas pastatas |
| 1.1.1.44 | Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programa: Dekoratyvinio apželdinimo. | 2010-2011 |  | 6500 (valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.1.1.45 | Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos infrastruktūros plėtra. | 2011-2013 |  | 10.230 (valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.1.1.46 | Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programa: Didmeninės ir mažmeninės prekybos. | 2010-2012 |  | 2.800 (valstybės biudžetas, ES parama) | 2242 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Atlikti statybos darbai, nupirkti baldai, nupirkta kompiuterinė, biuro iranga 5 klasėms |
| 1.1.1.47 | Metodinio centro steigimas Panevėžio specialiojoje mokykloje ir infrastruktūros plėtra | 2012-2013 |  | 2.460 (valstybės biudžetas, ES parama) | 1339 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Suremontuotos metodinio centro patalpos |
| 1.1.1.48 | Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos kapitalinis remontas | 2010-2013 |  | 14.750 (valstybės biudžetas, ES parama, kiti šaltiniai) | 6838 (valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Pakeisti pastato langai, renovuotas šiluminis punktas, renovuota dalis vidaus pastato, apšiltinta išorė |
| 1.1.1.51 | Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro steigimas | 2011-2013 |  | 25 (valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.1.1.52 | Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programa: Grūdinių kultūrų auginimo. | 2010-2013 |  | 1.500 (ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 1.1.1.53 | Vabalninko žemės ūkio mokyklos pastatų (mokyklos ir bendrabučio) energetinio ūkio modernizavimas | 2010-2013 |  | 2.668 (ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 1.1.1.54 | Vabalninko žemės ūkio mokyklos paslaugų ir infrastruktūros plėtra | 2010-2013 |  | 2.007 (ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 1.1.1.55 | Panevėžio profesinio rengimo centro mokomojo-kultūrinio korpuso energetinio ūkio modernizavimas, energetinis auditas-investicinis projektas (Pilėnų g.35, Panevėžys) | 2013 |  | 2102 (valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Parengtas energijos vartojimo auditas. Pateikta paraiška vertinimui LAAIF. |
| 1.1.1.56 | Panevėžio profesinio rengimo centro mokomojo-kultūrinio korpuso energetinio ūkio modernizavimas, energetinis auditas-investicinis projektas (Staniūnų g.68, Panevėžys) | 2012-2013 | Parengtas techninis projektas, pakeisit langai, durys. Modernizuotas pastatas. | 1.233 (valstybės biudžetas) | 1.006 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Modernizuojamas profesinio rengimo centras |
| 1.1.1.58 | Statybos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžio profesinio rengimo centre | 2011-2013 |  | 10 (valstybės biudžetas, ES parama) | 9.700 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengtas techninis projektas. Vyksta rangos darbai. |
| Uždavinys | 1.2. Pertvarkyti švietimo ir mokymo įstaigų tinklą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8 | Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas Biržų rajone | 2010-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1373 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Steigiamas 1 universalus daugiafunkcis centras |
| 1.1.2.9 | Daugiafunkcinio švietimo ir ugdymo centro įsteigimas Kupiškio rajone | 2010-2013 |  | 1.300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.1.2.10 | Dalyvavimas projektų ir programų konkursuose, siekiant įvairių fondų paramos švietimo įstaigų veiklai | 2007-2013 |  | 1.500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 58 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | Parengti 4 projektai |
| 1.1.2.11 | Daugiafunkcinių centrų steigimas | 2011-2013 |  | 3.239 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 1.1.2.12 | Daugiafunkcinių centrų steigimas likviduotose mokyklose | 2012-2013 |  | 6.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti šaltiniai) | 1.810 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas projektas |
| 1.1.2.15 | Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas Rokiškio rajono savivaldybės kaimo vietovėse | 2011-2013 |  | 5.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1.428 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Įsteigti 2 universalūs daugiafunkciai centrai. Renovuoti du pastatai. |
| Uždavinys | 1.3. Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Ikimokyklinio ugdymo paslaugų modernizavimas Biržų rajone | 2010-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1.467 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Modernizuojama 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga |
| 1.1.3.4 | Biržų rajono vaikų lopšelių – darželių pastatų rekonstravimas ir materialinės bazės atnaujinimas (6 objektai) | 2007-2013 |  | 6.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 21 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Rekonstruojamas 1 ikimokyklinio ugdymo įstaiga |
| 1.1.3.5 | Kupiškio rajono vaikų lopšelių – darželių pastatų rekonstravimas, materialinės bazės modernizavimas ir atnaujinimas | 2010-2013 |  | 6200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1603 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Rekonstruotas ir modernizuotas 1 vaikų lopšelis-darželis. Rekonstruojamas 1 vaikų lopšelis darželis. |
| 1.1.3.6 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pedagoginių psichologinių tarnybų paslaugų gerinimas | 2008-2013 |  | 500 (ES parama) | 396 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendintas 1 projektas |
| 1.1.3.7 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas ir rekonstrukcija | 2007-2013 | Modernizuotos 6 ikimokyklinės įstaigos | 8.316 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 5914 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Modernizuotos 6 ikimokyklinės įstaigos, pradėtas įgyvendinti dar 1 projektas |
| 1.1.3.9 | Vaikų ugdymo su sutrikusiu intelektu stiprinimas. Pasvalio darželio-mokyklos „Žilvitis“ renovacija | 2012-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Pateikta paraiška |
| 1.1.3.10 | Ugdymo proceso modernizavimas. Pasvalio darželio-mokyklos „Liepaitė“ renovacija | 2012-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Pateikta paraiška |
| 1.1.3.12 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas, pritaikymas įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams | 2007-2013 |  | 520 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 120 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Pritaikytos 4 ikimokyklinių ugdymo įstaigos specialiųjų poreikių ir vaikams su fizine negalia |
| 1.1.3.13 | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų atnaujinimas, materialinės bazės atnaujinimas | 2007-2013 | Atnaujinti ir modernizuoti 3 ikimokyklinio ugdymo pastatai | 4400 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 1.503 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X |  |
| Tikslas | II. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ ATITIKIMO DARBO RINKOS POREIKIAMS GERINIMAS | 2008-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 2.1. Padidinti darbo rinkoje paklausių specialistų rengimą ir pagerinti specialistų rengimo kokybę | 2008-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Parengti KTU Panevėžio instituto transporto sistemų eksploatacijos bakalauro studijų specializacijos programą, metodinį ir materialinį aprūpinimą | 2008-2013 | Įrengta transporto laboratorija | 500 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 12 (KTU PI lėšos) | X | X |  | X |  |
| Uždavinys | 2.2. Skatinti platesnį visų socialinių grupių įsitraukimą į darbo rinką, prisidėti prie emigrantų sugrįžimo skatinimo | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 | Skatinti neformalaus suaugusiųjų mokymo ir švietimo projektų rengimą ir įgyvendinimą viešosiose įstaigose | 2007-2013 |  | 700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 200 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 neformalaus suaugusių mokymo projektas |
| Uždavinys | 2.3. Sudaryti palankią aplinką žinių visuomenės kūrimuisi | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 | Viešosios interneto prieigos taškų Biržų r. steigimas | 2007-2013 |  | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 298 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įsteigta 17 viešosios interneto prieigos taškų. Steigiami 5 viešosios interneto prieigos taškai |
| 1.2.3.4 | Kupiškio viešosios bibliotekos rekonstrukcija, kompiuterizavimas, prisijungimo prie tarptautinių duomenų bazių plėtojimas ir leidinių fondų papildymas. | 2011-2013 |  | 5.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.2.3.6 | Informacinės visuomenės plėtra Kupiškio rajone | 2010-2013 |  | 515 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.2.3.9 | Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas švietimo sistemoje, sistemos lankstumo ir mobilumo didinimas, naujų ugdymo metodų diegimas | 2010-2013 |  | 300 (valstybės biudžetas, ES parama) | n.d. | X | X |  | X | Įdiegta regioninė švietimo valdymo informacinė sistema (RŠVIS), Panevėžio miestas yra pilotinė savivaldybė. Toliau tęsiamas šio projekto II etapas |
| 1.2.3.10 | Modernizuojant mokyklas ir bibliotekas, sudaryti sąlygas miesto gyventojams naudotis informacinių technologijų ištekliais | 2007-2013 | 20 mokyklų yra įdiegtas el.dienynas | 680 (valstybės biudžetas, ES parama) | n.d. | X | X |  | X |  |
| 1.2.3.15 | Nuotolinio mokymosi rajone tinklo diegimas | 2008-2013 | Įdiegtas nuotolinio mokymosi tinklas | 100 (kiti finansavimo šaltiniai) | 760 (valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X |  |
| 1.2.3.22 | Informacinės visuomenės plėtra Pasvalio rajono seniūnijose | 2009-2013 |  | 230 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes neskirtas finansavimas |
| 1.2.3.23 | Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro infrastruktūros plėtra ir suaugusiųjų profesinių kompetencijų tobulinimas | 2010-2013 |  | 300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1.369 (ES parama, LatLit programos lėšos, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Renovuotos patalpos, įsigyta reikiama įranga. Restauruoti centriniai rūmai. Pašalinta avarinė situacija vandens malūno pastate |
| 1.2.3.26 | Interaktyvios mokyklos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Rokiškio rajone | 2012-2013 | Visose mokyklose įdiegtas elektroninis dienynas | 200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | n.d. | X | X |  | X |  |
| Uždavinys | 2.4. Išplėsti suaugusiųjų mokymosi galimybes | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.4 | Suaugusiųjų mokymo tinklo sukūrimas ir plėtra | 2008-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 350 | X | X |  | X | Kuriamas suaugusių mokymo tinklas |
| 1.2.4.15 | Specialiojo ugdymo lyderių kvalifikacijos tobulinimas | 2012-2013 |  | 330 (ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama. |
| 1.2.4.16 | Specialiojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas, sukuriant ir išleidžiant mokymo medžiagą ir mokymo priemones vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto mokiniams (suaugusiems) | 2012-2013 |  | 910 (ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama. |
| 1.2.4.17 | Plėtoti mokytojų kompetencija ugdymo kokybei užtikrinti | 2010-2013 |  | 100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 200 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | 7906 mokytojai pakėlė profesines ir dalykines kompetencijas |
| Tikslas | III. VALDYMO KOKYBĖS GERINIMAS | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 3.1. Skatinti aktyvesnį valstybinio, privačiojo ir NVO sektoriaus bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su užsienio partneriais | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Tarptautinių konferencijų, kitų renginių, skirtų Biržų rajono raidos problematikai aptarti organizavimas | 2007-2013 |  | 370 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.3.1.2 | Bendradarbiavimo projektų su NVO, užsienio partneriais įgyvendinimas | 2007-2013 |  | 1.600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1.870 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinti 6 projektai, įgyvendinamas 1 projektas |
| 1.3.1.4 | Informacinių ryšių ir santykių su užsienio partneriais įvairiais lygiais užmezgimas, bendrų renginių organizavimas ir bendrų projektų įgyvendinimas | 2008-2013 |  | 5.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 688 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinti 2 projektai. Įgyvendinamas 1 projektas |
| 1.3.1.5 | Tarptautinių konferencijų, kitų renginių , skirtų Panevėžio miesto raidai aptarti organizavimas | 2008-2013 | Surengti 3 renginiai | 250 (savivaldybės biudžetas) | 44 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 1.3.1.6 | NVO atstovams suteikti galimybę pažinti ES NVO veiklą | 2008-2013 | Parengtas ir įgyvendintas 1 projektas | 220 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 5 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 1.3.1.7 | Bendradarbiavimo ryšių tarp valstybinio, privataus, NVO sektorių ir užsienio partnerių stiprinimas | 2007-2013 | Įgyvendinti projektai: "Kaip vietos valdžiai užmegzti dialogą su bendruomene? Lietuvos ir Norvegijos patirties apsikeitimas", "Skirtinga patirtis - galimybė bendradarbiauti" | 2450 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 231 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.9 | Remti Jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursus | 2007-2013 | Paremti ir įgyvendinti 78 projektai | 195 (savivaldybės biudžetas) | 425 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X |  |
| 1.3.1.11 | Pasvalio rajono savivaldybės ir užsienio partnerių bendradarbiavimas | 2007-2013 |  | 200 (savivaldybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Bendradarbiaujama, bet projektai kartu su partneriais neįgyvendinami |
| 1.3.1.12 | Remti ir skatinti aktyvų biudžetinių, viešųjų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą kultūriniame gyvenime | 2007-2013 |  | 260 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama. |
| 1.3.1.13 | Susigiminiavusių savivaldybių bendradarbiavimo, keitimosi delegacijomis, bendrų projektų rengimo skatinimas | 2008-2013 |  | 250 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 2482 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengta 12 projektų |
| Uždavinys | 3.2. Stiprinti administracinius gebėjimus didinant viešojo administravimo efektyvumą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | Biržų rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | 2012-2013 |  | 306 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 306 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 1.3.2.4 | Biržų rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas | 2007-2013 | Apmokyta 100 asmenų per metus | 300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 146 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 1.3.2.5 | Vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas Biržų rajono savivaldybėje | 2010-2011 |  | 900 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 1149 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įdiegtos 2 vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos. Dar 1 vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinanti sistema diegiama |
| 1.3.2.6 | Elektroninių paslaugų kūrimas, diegimas ir plėtra Biržų rajono savivaldybėje | 2008-2013 |  | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 196 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.3.2.7 | ,,Vieno langelio“ sistemos įdiegimas ir plėtra Biržų rajono savivaldybėje | 2012-2013 |  | 400 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 1.3.2.11 | Nuolat kelti Kupiškio rajono Savivaldybės darbuotojų ir valdžios atstovų kvalifikaciją | 2011-2013 |  | 180 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 192 (ES parama, Savivaldybės biydžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 1.3.2.12 | Kupiškio rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokymų organizavimas | 2008-2013 |  | 550 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.3.2.16 | Panevėžio miesto savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | 2011-2013 |  | 1.200 (ES parama) | 297 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas projektas |
| 1.3.2.20 | Panevėžio miesto savivaldybės dokumentų ir finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinių sistemų diegimas ir plėtra | 2010-2011 | Įdiegta 1 dokumentų ir finansų valdymo bei apskaitos sistema | 2.600 (ES parama) | 2.300 (ES parama) | X | X |  | X |  |
| 1.3.2.21 | „Vieno langelio“ sistemos įdiegimas Panevėžio rajone | 2011-2013 | Įgyvendintas 1 projektas | 500 (ES parama) | 588 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 1.3.2.22 | Bendrosios apskaitos sistemos įdiegimas Panevėžio rajono savivaldybėje | 2011-2013 |  | 1.000 (ES parama) | 2096 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 1.3.2.23 | Dokumentų valdymo ir jų apskaitos sistemos tobulinimas | 2011-2013 |  | 300 (ES parama) | 1.176 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 1.3.2.24 | Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir jos įstaigų struktūros tobulinimas | 2012-2013 |  | 700 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Patobulinti savivaldybės admistracijos nuostatai ir struktūra. |
| 1.3.2.25 | Panevėžio r. savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijos didinimas | 2007-2013 | Apmokyta 291 asmuo | 3500 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 330 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 1.3.2.26 | Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje | 2008-2010 |  | 800 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 159,45 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Apmokyta 40 asmenų (bus apmokyta iš viso 170 asmenų) |
| 1.3.2.28 | E-demokratijos paslaugų sistemos sukūrimas Panevėžio rajone | 2008-2013 | Įgyvendintas 1 projektas | 350 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 252 (ES parama) | X | X |  | X |  |
| 1.3.2.29 | Panevėžio rajono kultūros paveldo objektų skaitmeninimas | 2009 | Į skaitmeninę aplinką perkelti kultūros paveldo objektai | 50 (savivaldybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X |  |
| 1.3.2.30 | Užsienio kalbų gebėjimo ugdymas | 2012-2013 |  | 800 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes neskirtas finansavimas |
| 1.3.2.35 | Elektroninės valdžios paslaugų plėtra Pasvalio rajone | 2009-2013 |  | 230 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.3.2.38 | Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigų darbuotojų kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, projektų valdymo, teritorijų planavimo ir kitų administracinių gebėjimų gerinimas | 2010-2013 |  | 3.500 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 452 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendintas vienas projektas (apmokyti 106 asmenys). Vienas projektas įgyvendinamas, 2013 m. apmokyta 82 unikalūs asmenys |
| 1.3.2.39 | Rokiškio rajono elektroninės erdvės plėtra | 2012-2013 |  | 126 (ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 1.3.2.41 | Rokiškio rajono savivaldybės dokumentų valdymo ir finansų valdymo sistemų sukūrimas ir diegimas | 2010-2012 | Įdiegtos 2 sistemos, apmokyti darbuotojai | 2.842 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 2.842 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 1.3.2.46 | Kokybės vadybos sistemos diegimas Biržų rajono savivaldybės administracijoje | 2013-2015 |  | 430 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 430 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| Uždavinys | 3.3. Gerinti Panevėžio regiono įvaizdį | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Nuolatinis informacijos apie Biržų rajoną skelbimas visuomenės informavimo priemonėse | 2007-2013 | Paskelbta informacija ne mažiau kaip 2 kartus per metus | 800 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 45 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 1.3.3.2 | Pažintinių, informacinių renginių, gerinančių Biržų r. įvaizdį organizavimas | 2007-2013 |  | 600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Suorganizuotas 1 renginys |
| 1.3.3.3 | Kupiškio etnografijos muziejaus ir kitų kultūros įstaigų virtualių internetinių puslapių sukūrimas | 2010-2013 |  | 220 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 32 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Sukurti 6 internetiniai puslapiai |
| 1.3.3.4 | Kupiškio krašto įvaizdžio formavimo programos parengimas ir įgyvendinimas | 2010-2013 |  | 180 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.3.3.5 | Informacinių vaizdinių priemonių (nuorodų į lankytinus objektus, žemėlapių, stendų su objektų aprašymais) tinklo Kupiškio rajone sukūrimas ir plėtra | 2010-2013 |  | 310 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 1.3.3.7 | Rinkodarinių priemonių vykdymas (dalyvavimas parodose, mugėse, leidyba ir kt.) | 2008-2013 | Įvykdytos rinkodaros priemonės | 2.000 (savivaldybės biudžetas) | 1248 (Savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 1.3.3.13 | Parengti ir išleisti leidinį apie Pasvalio rajono švietimo įstaigų gerąją patirtį ,,Sėkmingo mokyklų tobulinimo istorijas“ | 2012-2013 |  | 10 (savivaldybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes neskirtas finansavimas |
| II PRIORITETAS. KONKURENCINGA IR DIDELĘ PRIDĖTINĘ VERTĘ KURIANTI EKONOMIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikslas | I. VERSLO APLINKOS GERINIMAS | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 1.1. Gerinti ir plėsti paslaugas verslui | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Ūkio subjektų anketinių apklausų organizavimas, siekiant išsiaiškinti verslo sąlygų būklę ir poreikius Biržų r. | 2012-2013 | Suorganizuota 1 apklausa | 80 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X |  |
| 2.1.1.5 | Verslininkų konsultavimo bei mokymo organizavimas | 2010-2013 |  | 40 (savivaldybės biudžetas) | 10 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Suteikta konsultacijų 397 asmenims |
| 2.1.1.6 | Mokymų, seminarų organizavimas norintiems pradėti savo verslą ar naujai įsikūrusioms įmonėms | 2010-2013 | Suorganizuoti 2 seminarai ir įvykdytas 1 projektas | 10 (savivaldybės biudžetas) | 26 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 2.1.1.7 | Pasvalio rajono verslo informacijos centro paslaugų plėtra | 2007-2013 |  | 610 (savivaldybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes neskirtas finansavimas |
| 2.1.1.8 | Verslo atstovams reikalingų mokymo programų rengimas įtraukiant į šį darbą Panevėžio regiono intelektinį potencialą | 2007-2013 | Įgyvendinta 1-a 120 val. verslo pagrindų mokymo programa 200 dalyvių, įdiegta, lygiagreti KTU, antros pakopos studijų programa ,, Statyba", kuri reikalinga dirbantiems vietiniam versle, parengta neformlaus švietimo programa investicinių projektų ekonominio vertinimo srityje, Vadybos mokymo centre įvykdyti 4 tęstinio mokymo seminarai, kuriama ekonomikos ir finansų laboratorija verslo procesų modeliavimo procesams tobulinti, dalyvauta vykdant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą nemokamos programinės įrangos Baltijos šalyse prienamumo didinimo tematika | 105 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 195 (KTU PI lėšos, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X |  |
| 2.1.1.9 | Vystyti Aukštaitijos regiono verslo įmonių užsakomuosius socialinius tyrimus | 2008-2013 |  | 300 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 31 (AB Lietkabelis ir UAB ,,Raguvos baldai ir ko." lėšos, ES parama) | X | X |  | X | Buvo įvykdyti AB Lietkabelis ir UAB ,, Raguvos baldai ir ko." užsakomieji tyrimai, parengtas paketas ES struktūrinių fondų lėšomis atliktų 2 mokslinių tyrimų rezultatų viešinimui, pristatant regiono socialinės - ekonominės raidos realijas ir detalizuojant tolimesnių mokslo ir verslo partnerystės regione perspektyvą bei tematiką; parengta ir publikuota mokslo studija įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo regione tematika; pateikta paraiška Lietuvos mokslo tarybai projekto suinteresuotųjų šalių valdymo socialiai atsakingo verslo kontekste finansavimui gauti. Tyrimas padėtų identifikuoti strategines Aukštaitijos regiono įmonėms aktualias užsakomųjų socialinių tyrimų kryptis. |
| 2.1.1.13 | Verslininkų misijos užsienio šalyse ir užsienio verslininkų misijos Panevėžio apskrityje | 2007-2013 | Įvykdytos 14 verslininkų misijų ir kontaktų mugių | 175 (valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 400 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X |  |
| 2.1.1.14 | Informacijos, konsultacijų verslo klausimais teikimas | 2007-2013 | Suteikta 7317 val. konsultacijų | 100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 63 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X |  |
| 2.1.1.15 | Panevėžio verslo konsultacinio centro veiklos plėtra | 2007-2013 |  | 400 (ES parama, savivaldybių biudžetas, valstybės biudžetas) | 300 | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 2.1.1.16 | Mokymų ir seminarų verslininkams organizavimas | 2007-2013 | Suorganizuoti 324 mokymai, 133 seminarai | 100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 321 (ES parama) | X | X |  | X |  |
| 2.1.1.17 | Studijų ir tyrimų, orientuotų į verslą, atlikimas | 2007-2013 | Parengtos 3 studijos ir tyrimai | 440 (ES parama, savivaldybių biudžetas, valstybės biudžetas) | 114 (ES parama) | X | X |  | X |  |
| 2.1.1.18 | Rokiškio rajono kompleksinės verslo informacijos, mokymo ir konsultavimo sistemos smulkiam ir vidutiniam verslo sektoriui aptarnauti vystymas ir plėtra | 2010-2013 |  | 200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 32 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Nuo 2010 m. lapkričio 1 d. įsteigta darbo vieta specialistui verslo konsultacijai. Surengtas 1 mokymų ciklas Bajoruose ir suteikta 30 konsultacijų Per 2012 m. suteiktos 25 konsultacijos smulkaus ir vidutinio verslo atstovams. Parengti dokumentai tautinio paveldo sertifikavimui kaimiškose vietovėse - 3. |
| Uždavinys | 1.2. Kurti, gerinti ir plėsti verslo infrastruktūrą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | Panevėžio pramoninio parko įkūrimas | 2007-2011 |  | 26.000 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 23.748 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Kuriamas pramoninis parkas |
| 2.1.2.3 | Finansinės paramos teikimas rajono verslininkams | 2010-2013 |  | 480 (savivaldybės biudžetas) | 327 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Paremti 178 ūkio subjektai |
| 2.1.2.5 | Skatinti verslo kūrimą ir plėtrą Panevėžio rajone | 2010-2013 |  | 80 (savivaldybės biudžetas) | 6 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Paremta 1 įmonė ir 1 ūkininkas verslo plano parengimui |
| 2.1.2.8 | Pramoninės zonos Rokiškyje įrengimas | 2011-2013 |  | 14.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 75,5 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Parengta 15 detaliųjų planų dėl dalies pramoninės zonos sklypų suformavimo |
| Uždavinys | 1.3. Skatinti investicijas bei rinkodaros priemones | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Skatinant bendradarbiavimą tarp Pasvalio rajono ir ES giminingų miestų/rajonų parengti projektinius siūlymus partnerystės ir bendradarbiavimo verslo kooperacijos ar verslo plėtros, pramonės, socialinės paramos, komunalinio ūkio srityse | 2007-2013 |  | 610 (savivaldybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes neskirtas finansavimas |
| 2.1.3.3 | Elektroninio verslo sukūrimas | 2008-2013 |  | 1.600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 3.865 (ES parama, privačios lėšos) | X | X |  | X | 13 projektų įgyvendinta. 2 projektai įgyvendinami. |
| 2.1.3.4 | Įmonių produkcijos eksporto tyrimai ir produkcijos pristatymai | 2007-2013 |  | 2.100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 6.488 (ES parama, privačios lėšos) | X | X |  | X | 21 projektas baigtas. 8 projektai įgyvendinami. |
| 2.1.3.6 | Tarptautinė paroda “EXPO Aukštaitija” | 2007-2013 | Suorganizuoti 7 renginiai | 700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 518 (savivaldybės biudžetas, privačios lėšos) | X | X |  | X |  |
| 2.1.3.8 | Verslo leidinių išleidimas | 2007-2013 | Išleisti 8 leidiniai | 160 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 112 (ES parama) | X | X |  | X |  |
| Tikslas | II. PAŽANGIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS SKATINIMAS | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 2.1. Skatinti aktyvesnį mokslo ir verslo įstaigų bendradarbiavimą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Priemonių, skatinančių Biržų rajono švietimo ir mokymo bei verslo įstaigų bendradarbiavimą, parengimas ir įgyvendinimas | 2012-2013 | Įgyvendintos 5 priemonės | 100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X |  |
| 2.2.1.10 | Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų techninių galimybių studijų parengimas ir jų įgyvendinimas bei plėtra | 2007-2013 |  | 5.800 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 29.932 (ES parama, privačios lėšos) | X | X |  | X | 9 projektai įgyvendinti, 5 projektai įgyvendinami. |
| 2.2.1.11 | Naujų gamybos technologijų diegimas ir modernizavimas įmonėse | 2007-2013 |  | 3.200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 62.260 (ES parama, privačios lėšos) | X | X |  | X | 11 projektų įgyvendinti, 9 projektai įgyvendinami. |
| 2.2.1.12 | Naujų įmonių, naudojančių MTTP, kūrimasis | 2007-2013 |  | 3.500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1.948 (ES parama, privačios lėšos) | X | X |  | X | 1 projektas įgyvendinamas |
| 2.2.1.13 | Projektas “SVV eksporto galimybių didinimas ir verslo infrastruktūros gerinimas regionuose” Naujas projektas ,,QUICK" Kvalifikacija, Inovacijos, Kooperacija ir SVV" | 2009-2012 | Įgyvendinti projektai | 138 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 700,0 (ES parama, privačios lėšos) | X | X |  | X |  |
| 2.2.1.14 | Mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra | 2011-2013 |  | 10.000 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| Tikslas | III. TURIZMO IR KULTŪROS POTENCIALO DIDINIMAS | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 3.1. Išsaugoti ir pritaikyti turizmo, kultūros ir kitoms viešoms reikmėms gamtinius išteklius bei kultūros paveldo objektus | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai | 2009-2013 |  | 8.000 (valstybės biudžetas, ES parama) | 7.852 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengtas techninis darbo projektas, apšiltintas Panevėžio miesto depo stogas, įrengti peronai Rekstino miške, Bajoriškėse ir Anykščiuose, dalinai suremontuotas viadukas Panevėžyje, padidintas tiekiamos elektros galingumas Surdegio ir Troškūnų stotyse, pradėtas tvarkyti Panevėžio miesto stoties gerbūvis. Atliktas techninio projekto atskyrimo ir tikslinimo veiklos. Atlikta 34,32 proc. darbų. |
| 2.3.1.3 | Biržų pilies komplekso vartų, arsenalo ir kt. pastatų (statinių) atstatymas ir pritaikymas turizmo ir kitoms viešoms reikmėms | 2009-2013 |  | 10.500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 5.791 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Turizmo poreikiams pritaikomas 1 objektas (pilies arsenalo pastatas) |
| 2.3.1.5 | Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų m. prie Širvėnos ežero įrengimas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui | 2008-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1372 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengtas techninis projektas (3 km), įrengiamas 1,93 km ilgio dviračių ir pėsčiųjų takas |
| 2.3.1.8 | Biržų r. Vabalninko m. parkų sutvarkymas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui | 2012-2013 |  | 280 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 2.3.1.10 | Dolomito atodangų Nemunėlio–Apaščios geologiniame draustinyje pritaikymas pažintiniam turizmui | 2008-2010 | Turizmo poreikiams pritaikytas 1 objektas. | 540 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 11 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 2.3.1.13 | Biržų Kilučių ežero pakrančių sutvarkymas ir pritaikymas viešoms turizmo reikmėms | 2012-2013 |  | 200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 2.3.1.15 | Maudyklų Biržų r. sutvarkymas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui | 2012-2013 |  | 550 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Turizmo poreikiui pritaikytas 1 objektas |
| 2.3.1.16 | Priemonių, reikalingų Likėnų kurortinės teritorijos statusui gauti, rengimas ir įgyvendinimas | 2008-2013 |  | 50 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Įgyvendinama |
| 2.3.1.18 | Kitų svarbių kultūros paveldo ir turizmo objektų Biržų r. apšvietimas | 2012-2013 |  | 550 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 50 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | Įrengtas apšvietimas prie 2 kultūros paveldo ir turizmo objektų (apšviestos 2 bažnyčios Biržų m.) |
| 2.3.1.19 | Turizmo informacinių ženklų įrengimas Biržų mieste ir rajone | 2008-2013 |  | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 25 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įrengta 20 informacinių ženklų |
| 2.3.1.20 | Informacinių stendų įrengimas Biržų rajone | 2008-2009 | Įrengti 3 informaciniai stendai | 250 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 5 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 2.3.1.23 | Biržų krašto pristatymas tarptautinėse parodose | 2007-2013 | Parengti 2 pristatymai per metus | 120 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 38 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 2.3.1.24 | Leidinių (filmų), skirtų atskiroms užsienio turistų rinkoms, išleidimas | 2012-2013 | Išleisti 4 leidiniai | 70 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 8 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 2.3.1.25 | Biržų rajono turizmo plėtros strategijos parengimas | 2012-2013 |  | 100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Įgyvendinama |
| 2.3.1.26 | Viešosios kempingų infrastruktūros įrengimas Biržų r. | 2010-2013 |  | 850 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 2.052 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas kempingo infrastruktūros įrengimo Biržų m. projektas |
| 2.3.1.27 | Palėvenės buvusio Dominikonų vienuolyno pritaikymas turizmo poreikiams | 2010-2013 |  | 8.000 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 1684 (ES parama, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos) | X | X |  | X | Rekonstruotas vienuolyno svirnas. Įgyvendinamas 1 projektas. |
| 2.3.1.28 | Adomynės dvaro sodybos išsaugojimas ir pritaikymas viešoms reikmėms | 2011-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 690 (ES parama, savivalldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | 1 projektas įgyvendintas. 1 projektas įgyvendinamas. |
| 2.3.1.29 | Kupiškio miesto Lauryno Stuokos–Gucevičiaus aikštės rekonstravimas. | 2011-2013 |  | 4.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 2.3.1.34 | Kempingo Kupiškio rajone įrengimas | 2011-2013 |  | 1.372 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 2.3.1.36 | Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra | 2011-2013 |  | 1.400 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 1214 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Sudaryta sutartis dėl Techninio projekto, darbo projekto," Tarptautinio keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono pastatas" parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimo |
| 2.3.1.37 | Kraštotyros muziejaus rekonstrukcija ir lauko ekspozicijų įrengimas | 2011-2013 |  | 2.300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 137 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengtas III korpuso restauravimo ir pritaikymo techninis projektas |
| 2.3.1.38 | Skaistakalnio parko pritaikymas rekreacijai | 2007-2013 |  | 6.708 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 21 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinama |
| 2.3.1.41 | Vandens sporto ir turizmo su kempingu centro įkūrimas | 2010-2013 |  | 15.000 (valstybės biudžetas, ES parama) | 40 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes negauta parama. Numatoma įgyvendinti 2014-2020 m. ES SF lėšomis. |
| 2.3.1.44 | Buvusio Slabados malūno užtvankos renovavimas, poilsiavietės įrengimas ir pritaikymas viešosioms reikmėms ( Krekenavos regioninis parkas) | 2008, 2012-2013 |  | 550 (valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo skirtas finansavimas |
| 2.3.1.50 | Įgyvendinti projektą “Upytės paveldo objektų pritaikymas turizmui” | 2008-2010 |  | 6.000 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 1327 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Pradėtas įgyvendinti projektas "Upytės žemės paveldo ir kultūrinio turizmo objektų pritaikymas viešajam turizmui" |
| 2.3.1.51 | Įrengti panoraminį apžvalgos bokštą Nevėžio slėnyje (Dobrovolės km.) (Krekenavos regioninis parkas) | 2007-2008 |  | 106 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 36 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengtas techninis projektas |
| 2.3.1.54 | Informacinių leidinių apie Panevėžio rajoną leidyba | 2007-2013 | Išleistas 1 leidinys | 160 (savivaldybės biudžetas)\ | 38 (savivaldybės biudžetas, VVG lėšos (ES lėšos)) | X | X |  | X |  |
| 2.3.1.59 | Didinti vizualinę informaciją lankytojams (Krekenavos regioninis parkas) | 2007-2013 |  | 28 (valstybės biudžetas, ES parama) | 72 (valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Parengtas supaprastintas projektas ir įrengtos 2 informacinės priemonės |
| 2.3.1.69 | Dvaro sodybos pastatų būklės tyrimas, restauracijai projekto parengimas ir darbų atlikimas | 2012-2013 |  | 11.250 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo skirtas finansavimas |
| 2.3.1.75 | Dalyvavimas tarptautinėse respublikinėse, apskrities turizmo ir verslo parodose | 2007-2010 |  | 145 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 25 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinama |
| 2.3.1.77 | Rekreacinių zonų įrengimas Rokiškio mieste ir rajone | 2007-2013 |  | 2.700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 3287 (ES parama, SB lėšos, įnašas natūra, savanorišku darbu) | X | X |  | X | Tvarkomos 6 rekreacinės teritorijos (prie Sartų ežero Bradesiuose, Obeliuse prie Rastupio upėlio parke, prie Kriaunos upės, prie Velniakalnio tvenkinio), Salų parkas, Kriaunų kaimo aikštė, Kriaunų kaimo paplūdimys, poilsio zona prie Onuškio ežero, rekreacinė teritorija prie Kurkliečių tvenkinio |
| 2.3.1.79 | Turistinių pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas rajono seniūnijose | 2008-2013 |  | 400 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Seniūnijų teikiamuose projektuose per Vietos veiklos grupes numatomi pėsčiųjų takų įrengimai. Atskirų projektų takams įrengti nėra pateikta. |
| 2.3.1.80 | Trumpalaikio poilsio aikštelių bei stovyklaviečių kempingų ir kitų teritorijų įrengimas bei sutvarkymas | 2007-2013 |  | 700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 3570 (ES parama pagal "Leader" metodą, SB lėšos, įnašas natūra, savanorišku darbu) | X | X |  | X | Sutvarkyta trumpalaikio poilsio aikštelė prie Sartų ežero Bradesiuose, Obeliuose prie Kriaunos upės, prie paplūdimio, įrengta poilsio aikštelė šalia Panemunėlio Struvės geodezinio lanko, tvarkomas Kriaunų kaimo paplūdimys, teritorija prie Kurkliečių II tvenkinio, prie Onuškio ežero |
| 2.3.1.82 | Rokiškio rajono archeologinių paminklų pritaikymas turizmo reikmėms | 2012-2013 |  | 1.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 527 (savivaldybės biudžetas, KPP lėšos) | X | X |  | X | Sukurtas patrauklus turizmui objektas Struvės geodezinio lanko punktas. Įgyvendintas vienas projektas. Vienas projektas įgyvendinamas - Kuriamas patrauklus turizmui objektas Moškėnų piliakalnis. Parengtas techninis projektas. |
| 2.3.1.83 | Rokiškio dvaro pastatų ir parko atnaujinimas ir pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms | 2007-2013 | Sukurtas 1 turizmui patrauklus objektas - sutvarkytas Kumetynas Nr. 2 | 14.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 6.994 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 2.3.1.84 | Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra Rokiškio rajone | 2010-2013 |  | 1.850 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 3287 (ES parama, SB lėšos, įnašas natūra, savanorišku darbu) | X | X |  | X | Tvarkomos 6 rekreacinės teritorijos (prie Sartų ežero Bradesiuose, Obeliuse prie Rastupio upėlio parke, prie Kriaunos upės, prie Velniakalnio tvenkinio), Salų parkas, Kriaunų kaimo aikštė, Kriaunų kaimo paplūdimys, poilsio zona prie Onuškio ežero, rekreacinė teritorija prie Kurkliečių tvenkinio |
| 2.3.1.85 | Tradicinių amatų ir turizmo centro sukūrimas Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 8 | 2010-2012 |  | 830 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 904 (savivaldybės biudžetas, ES parama (KPP lėšos)) | X | X |  | X | Įkurtas 1 amatų ir turizmo centras |
| 2.3.1.90 | Dvaro sodybos pastatų būklės tyrimas, restauracijai projekto parengimas ir darbų atlikimas | 2007-2013 | Atstatytas stogas, parengtas projektas naujųjų rūmų (oficinos) vidaus restauravimui | 2750 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 555 (LAMMC Joniškėlio bandymų stoties lėšos, savivaldybės biudžetas, Kultūros paveldo depatamento lėšos) | X | X |  | X |  |
| 2.3.1.91 | Kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida | 2007-2013 |  | 1.100 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 358 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įkurtas skaitmeninimo padalinys, vyksta objektų skaitmeninimas ir skaitmeninio turinio pateikimas atvirai prieigai. Suskaitmeninta 4691 dokumentinio paveldo objektų |
| 2.3.1.92 | Vaikų ir jaunimo literatūros centro pastato renovavimas ir modernizavimas | 2010-2013 |  | 2.500 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 218 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Sutvarkyta patalpų elektros instaliacija. Pakeisti patalpose esantys langai. |
| 2.3.1.93 | Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro infrastruktūros sukūrimas ir veiklos plėtra | 2009-2013 |  | 1.500 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 297 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Sutvarkyti privažiavimo keliai, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, iki sodybos atvesta elektros linija, įrengta ekspozicija, atlikti klėties restauravimo-konservavimo darbai, vykdoma edukacinė ir kultūrinė veikla |
| 2.3.1.94 | Regiono bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas | 2009-2013 |  | 300 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 15.9 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Apmokyta 3342 bibliotekininkų |
| 2.3.1.95 | Kvalifikacijos kėlimo centro įkūrimas | 2012-2013 |  | 150 (kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes neskirtos lėšas. |
| 2.3.1.96 | Galerijos „2-asis aukštas“ patalpų modernizavi-mas | 2010-2013 |  | 450 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 71 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Suremontuoti trys kabinetai, įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija |
| 2.3.1.97 | Įvairių regiono turizmo produktų bei rinkodaros priemonių įgyvendinimas | 2009-2013 | Dalyvauta 11 parodų, išleista 15 leidinių | 175 (valstybės biudžetas) | 184 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 2.3.1.98 | Dalyvavimas tarptautinėse, respublikinėse, apskrities turizmo ir verslo parodose | 2007-2010 |  | 145 (ES parama, savivaldybės biudžetas, Pasvalio krašto muziejaus lėšos) | 25 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Dalyvauta 6 Vivattur parodose |
| 2.3.1.99 | Informacinių lankstinukų, žemėlapių ir kitos inf. medžiagos leidyba bei platinimas | 2007-2010 |  | 170 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 130 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | n.d. |
| Uždavinys | 3.2. Vystyti turizmo paslaugas bei gerinti informacijos sklaidą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3 | Asfalto dangos keliuose į dažniausiai lankomus turizmo objektus (Karvės ola, karstiniai Kirkilų ežerėliai, Klausučių ir Rinkuškių piliakalniai ir kt.) įrengimas | 2008-2013 |  | 3.500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 83 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įrengta asfalto danga kelyje į 1 turizmo objektą |
| 2.3.2.4 | Turistinių maršrutų po Biržų kraštą sudarymas ir jų aprašymų išleidimas | 2007-2013 | Išleistas 1 leidinys per metus | 200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 17 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 2.3.2.10 | J.Pauliaus II Santarvės Rūmų įkūrimas | 2012-2013 |  | 23.000 (kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 2.3.2.12 | Įgyvendinti Nevėžio regiono turizmo projektą | 2007-2013 |  | 7.000 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 709 | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 2.3.2.14 | Atlikti turizmo galimybių bei poreikio analizę ją kasmet papildant | 2007-2013 | Parengta Panevėžio rajono viešojo turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtros studija | 170 (savivaldybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X |  |
| 2.3.2.17 | Rengti transporto koridoriaus Via Baltica pakelės aptarnavimo, infrastruktūros išvystymo ekonominę studiją | 2012-2013 |  | 100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 2.3.2.19 | Pasvalio krašto muziejaus turizmo informacijos centro veikla | 2007-2013 |  | 850 (savivaldybės biudžetas) | 390 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Veikla vykdoma |
| 2.3.2.21 | Aktyvaus turizmo infrastruktūros plėtra Pasvalio mieste | 2012 |  | 6.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1.320 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas projektas |
| 2.3.2.23 | Turizmo objektų Rokiškio rajone ženklinimas | 2008-2013 |  | 50 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 19 (savivaldybės biudžetas - Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Pagalbos smulkiam ir vidutiniam verslo subjektams fondo parama) | X | X |  | X | Parengti 2 informaciniai stendai |
| 2.3.2.24 | Dalyvavimas tarptautinėse respublikinėse, apskrities turizmo ir verslo parodose | 2007-2013 |  | 120 (savivaldybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 14 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Dalyvauta 12 tarptautinėse turizmo parodose |
| 2.3.2.25 | Rengti ir leisti informacinius leidinius apie lankytinus rajono kultūros ir gamtos išteklius | 2007-2013 |  | 100 (savivaldybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 165 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas, ES parama, Rokiškio Turizmo centro lėšos) | X | X |  | X | Išleista 23 leidiniai |
| III PRIORITETAS. SUBALANSUOTA APLINKA BEI INFRASTRUKTŪRA IR KOKYBIŠKOS PASLAUGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikslas | I. APLINKOS PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ IR LANKYTOJŲ REIKMĖMS | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 1.1. Modernizuoti ir plėsti inžinerinių tinklų infrastruktūrą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Biržų r. Vabalninko m. nuotekų ir vandentiekio tinklų bei inžinerinių statinių rekonstravimas ir plėtra | 2011-2013 |  | 6.100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 3.1.1.4 | Biržų dumblo apdorojimo įrenginių statyba | 2010-2013 | Įrengta 1 kompostavimo aikštelė | 7.800 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 7.785 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.1.6 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Biržuose | 2009-2013 |  | 18.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 17081 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įrengta 6,3 km naujų vandentiekio tinklų, 28,6 km naujų nuotekų tinklų, įrengta 11 siurblinių |
| 3.1.1.8 | Atlikti inžinerinių komunikacijų tinklo inventorizaciją | 2011-2013 |  | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.1.1.9 | Parengti Kupiškio miesto inžinerinių tinklų vystymo ir rekonstrukcijos galimybių studiją ir investicinį projektą | 2011-2013 |  | 150 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.1.1.10 | Rekonstruoti Kupiškio miesto vandens nugeležinimo stoties pastatus ir įrenginius | 2011-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.1.1.12 | Rekonstruoti Kupiškio miesto valymo įrenginius | 2010-2013 | Rekonstruotas 1 objektas | 5.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 13.537 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.1.16 | Šilumos ūkio rekonstrukcija | 2007-2013 |  | 4.705 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 3.741 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Rekonstruota 12 katilinių |
| 3.1.1.17 | Vandens gerinimo sistemų įrengimas | 2007-2013 |  | 21.210 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 36275 (savivaldybės biudžetas, ES parama, „Aukštaitijos vandenys“ lėšos, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendintas 1 projektas (vandens gerinimo sistemos įrengimas Perekšlių k., Smilgių sen., Panevėžio r.). Įgyvendinamas 1 projektas Vadoklių mstl. vandentiekio prijungimas prie Mikėnų k. vandenvietės |
| 3.1.1.18 | Artezinių gręžinių įrengimas su projektavimo darbais | 2007-2013 |  | 3.600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 13 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įrengti 3 gręžiniai |
| 3.1.1.19 | Nugeležinimo stočių statyba su projektavimo darbais | 2007-2013 |  | 5.300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1402 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Įrengta12 nugeležinimo stočių, įgyvendinami 2 projektai, kurių metu bus pastatytos 2 nugeležinimo stotys Trakiškių ir Bernatonių k.) |
| 3.1.1.21 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra | 2007-2013 |  | 14.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 9761 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Įgyvendinti 2 projektai, įgyvendinamas 1 projektas (Šilų mstl. vandentiekio tinklo plėtra) |
| 3.1.1.24 | Tobulinti šilumos ūkio sistemas, katilines, renovuoti šilumos tinklus rajone | 2011-2013 |  | 1.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 3.1.1.29 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų ir nuotekų valyklos projektavimas ir statyba Pumpėnų, Saločių mstl., Pajiešmenių, Raubonių ir Krinčino aglomeracijoje, Mikoliškio, Daujėnų, Žilpamūšio, Valakėlių, Švobiškio, Namišių, Nairių, Gulbinėnų, | 2011-2013 |  | 31.500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 3.1.1.30 | Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Joniškėlio miesto, Meškalaukio ir Narteikių aglomeracijoje. | 2011-2013 | Įgyvendinti du projektai | 700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1.751 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.1.31 | Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės pagerinimas Pasvalio mieste | 2011-2013 | Įgyvendinti du projektai | 1.430 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 2.562 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.1.32 | Šilumos sistemų modernizavimas Rokiškio rajone | 2011-2013 |  | 1.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.1.1.34 | Rokiškio miesto lietaus kanalizacijos dalinis rekonstravimas | 2012-2013 |  | 24.800 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.1.1.37 | Juodupės mst. vandentvarkos ūkio modernizavimas | 2011-2013 |  | 3.682 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama. 2007-2013 metų finansavimo programoje neįtraukta. |
| 3.1.1.40 | Centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tinklų modernizavimas Panevėžyje | 2010-2012 | Rekonstruotos 5 šilumos trasos | 18.290 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 17327 (ES parama, AB "Panevėžio energija" lėšos) | X | X |  | X |  |
| 3.1.1.41 | Centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tinklų modernizavimas Rokiškyje | 2011-2012 | Rekonstruotos 3 šilumos trasos | 2.040 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1885 (ES parama, AB "Panevėžio energija" lėšos) | X | X |  | X |  |
| 3.1.1.42 | Centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tinklų modernizavimas Kupiškyje | 2011-2012 |  | 1.530 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 2.265 (ES parama, AB "Panevėžio energija" lėšos) | X | X |  | X | Rekonstruotos 2 šilumos trasos |
| 3.1.1.43 | Centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tinklų modernizavimas Pasvalyje | 2010-2012 |  | 1.420 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 578 (ES parama, AB "Panevėžio energija" lėšos) | X | X |  | X | Rekonstruota 1,4 objekto |
| 3.1.1.48 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra ir rekonstravimas, modernizavimas siekiant, kad ne mažiau 95 procentai kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis | 2007-2013 |  | 49.000 (valstybės biudžetas, ES parama, UAB „Aukštaitijos vandenys“ lėšos) | 42.343 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | 1 projektas įgyvendintas (Paliūniškyje). 1 projektas įgyvendinamas Panevėžio m. ir Ramygaloje. |
| Uždavinys | 1.2. Vystyti ir remti alternatyvių efektyvesnių energijos rūšių panaudojimą | 2010-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.8 | Saulės energijos panaudojimas karšto vandens gamybai | 2011-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.1.2.14 | Panevėžio RK-1 modernizavimo, panaudojant biokurą elektros energijos ir šilumos gamybai, II etapas | 2011-2013 |  | 19.000 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 12.770 (ES parama, AB "Panevėžio energija" lėšos) | X | X |  | X | Įgyvendinama sutartis |
| 3.1.2.17 | Energijos taupymo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas | 2013 |  | 1000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 46 (ES parama, Savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Rengiama galimybių studija |
| Uždavinys | 1.3. Gerinti transporto infrastruktūrą ir eismo sąlygas | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2 | Biržų rajono miestelių ir didesnių kaimų šaligatvių rekonstravimas ir plėtra | 2008-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 22 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendintas 1 projektas |
| 3.1.3.4 | Projektų ir programų, užtikrinančių saugų eismą, rengimas ir įgyvendinimas Biržų rajono švietimo ir mokymo įstaigose | 2007-2013 | Įgyvendinti 4 projektai | 40 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 2 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.3.8 | Biržų m. Laisvės, Ligoninės, V.Kudirkos, Gedimino, Sąjungos, Pelkių, Malūno–Atgimimo, Kaštonų–Skratiškių, Kilučių, Kalno, Taikos, Žemaitės Aukštosios, Žemosios gatvių bei Biržų m. apvažiavimo nuo Kilučių g. iki krašto kelio rekonstravimas | 2008-2013 |  | 8.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 9.889 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Rekonstruotos 8 gatvės, rekonstruojamos 6 gatvės |
| 3.1.3.9 | Biržų m. gatvių su žvyro danga rekonstravimas | 2012-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 3.1.3.10 | Biržų m. gatvių su asfalto danga remontas | 2008-2013 | Suremontuota dalis gatvių su asfalto danga - 19751 kv. m. | 8.100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 1.700 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.3.11 | Vietinės reikšmės kelių Rinkuškiai–Astravas, Kauniai–Karajimiškis, Karajimiškis–Šlepščiai, Kirkilai–Jonava, Liesiškis–Lyglaukiai, Astravas–Paežeriai, Suostas–Purviškiai, Kirdonys–Gulbinai, Suostas–Nemunėlio Radviliškis bei Vabalninko apvažiavimo rekonstrukcija | 2008-2013 |  | 22.500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1.319 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Rekonstruotas 1 vietinės reikšmės kelias |
| 3.1.3.12 | Biržų r. Kirdonių, Kučgalio, Pačeriaukštės k. gatvių rekonstravimas | 2008-2010 | Rekonstruotos 1 kaimo (Pačeriaukštės k.) gatvės, parengtas 1 kaimo (Kučgalio k.) gatvių rekonstravimo techninis projektas) | 7.300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 2.074 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.3.13 | Biržų r. vietinių kelių, gatvių, aikščių su asfalto danga remontas ir plėtra | 2007-2013 | Suremontuota dalis gatvių su asfalto danga -7781 kv. m. | 4.150 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 782 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.3.14 | Biržų r. vietinių kelių, gatvių, aikščių su žvyro danga remontas | 2007-2013 | Suremontuota dalis kelių, gatvių, aikščių su žvyro danga - 123253 kv. m. | 4.650 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 2541 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.3.17 | Biržų r.vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninė inventorizacija ir teisinė registracija | 2008-2013 |  | 200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 98 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Inventorizuota ir teisiškai registruota 19 gatvių ir vietinės reikšmės kelių. 2007-2012 m. iš viso inventorizuota 50 gatvių ir vietinės reikšmės kelių, kurių teisinė registracija neatlikta. |
| 3.1.3.18 | Viešojo transporto (įskaitant ekologišką) modernizavimas ir plėtra Biržų r. | 2012-2013 |  | 1.800 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 3.1.3.25 | Kupiškio miesto autobusų stoties rekonstrukcija | 2011-2013 |  | 800 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama. |
| 3.1.3.26 | Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas Kupiškio mieste | 2011-2013 |  | 250 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.1.3.30 | J.Janonio g. (nuo miesto aplinkkelio iki Pramonės g.) rekonstruoti į B2 kategorijos gatvę | 2008-2010 |  | 20.000 (valstybės biudžetas) | 3256 (Valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Rekonstruojama gatvė |
| 3.1.3.32 | V.Alanto g. tiesimo užbaigimas | 2008-2013 |  | 22.000 (valstybės biudžetas) | 5.050 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įrengiama gatvė, įrengta V.Alanto- J.Tilvyčio žiedinė sankryža |
| 3.1.3.34 | Žvyruotų gatvių asfaltavimas | 2009-2013 | Rekonstruotos žvyruotos gatvės (17,5 km) | 12.922 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 12218 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X |  |
| 3.1.3.35 | Panevėžio dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra | 2012-2013 |  | 11.000 (valstybės biudžetas) | 2759 (ES parama, savivaldybės biudžetas (paskola)) | X | X |  | X | Įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis 0,8 km. Rekonstruojama apie 3,7 km. dviračių ir pėsčiųjų takų |
| 3.1.3.36 | Apšvietimo įrengimas neapšviestose gatvėse | 2007-2013 |  | 19.450 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1058 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | 402,18 km prižiūrimų tinklų ir 3442 vnt. šviestuvų |
| 3.1.3.38 | Inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti savivaldybei priklausantį turtą (kelius, gatves, tiltus) | 2007-2013 |  | 1.100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 389 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įregistruoti 325 objektai |
| 3.1.3.39 | Seniūnijų kelių ir gatvių rekonstravimas | 2007-2013 |  | 10.700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 8081 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, ES parama (KPP lėšos)) | X | X |  | X | Rekonstruota 12,6 km kelių ir gatvių |
| 3.1.3.40 | Pagrindinių kelių (žvyrkelis) rekonstravimas, juos išasfaltuojant | 2007-2013 |  | 23.250 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 3204 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, ES parama (KPP lėšos)) | X | X |  | X | Rekonstruota 5,185 km žvyrkelių |
| 3.1.3.43 | Tiltų remontas ir statyba | 2007-2013 | Suremontuota ir pastatyta 11 tiltų | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 511 (savivaldybės biudžetas, ES parama (KPP lėšos)) | X | X |  | X |  |
| 3.1.3.45 | Esamų dviračių ir pėsčiųjų takų sutvarkymas ir naujų įrengimas Panevėžio rajone | 2008-2010 | Įrengta ir sutvarkyta 2,2 km takų | 1100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 445 (ES parama (KPP lėšos)) | X | X |  | X |  |
| 3.1.3.46 | Tobulinti ir išplėsti gatvių apšvietimo tinklus Pasvalio rajone | 2007-2013 | Rekonstruota, įrengta 4363 m² šaligatvių | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 3334 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.3.47 | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimas | 2007-2013 |  | 23.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 21.269 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Išasfaltuota 27,58 km kelių ir gatvių |
| 3.1.3.51 | Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija | 2010-2012 | Įgyvendinti 2 projektai | 5.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 4.485 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.3.55 | Automobilių stovėjimo aikštelių tinklo Rokiškio mieste plėtra | 2008-2013 |  | 600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 3034 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įrengtos 9 automobilių stovėjimo aikštelės |
| 3.1.3.56 | Rokiškio rajono vietinės reikšmės kelių (žvyrkelių) rekonstravimas, įrengiant juodą dangą | 2007-2013 |  | 2.100 (valstybės biudžetas) | 1552 (valstybės biudžetas, KPP lėšos) | X | X |  | X | Rekonstruota 0,8 km žvyrkelių |
| 3.1.3.57 | Modernizuoti Rokiškio rajono miesto ir kaimų gatvių apšvietimo sistemą | 2007-2013 | Renovuotos 3 apšvietimo sistemos (Kauno gatvėje, Taikos, Gruodžio) | 2.480 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 362 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.3.58 | Rokiškio rajono seniūnijų gyvenviečių gatvių infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas | 2008-2013 |  | 2.610 (valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 1067 (ES parama, savivaldybės biudžetas, KPP lėšos) | X | X |  | X | Rekonstruota 2,34 km Rokiškio rajono seniūnijų gyvenviečių gatvių |
| 3.1.3.61 | Rokiškio miesto gatvių infrastruktūros plėtra ir sutvarkymas | 2008-2013 |  | 11.643 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 5460 (valstybės biudžetas (Kelių programos fondo lėšos), KPP lėšos) | X | X |  | X | Suremontuota ir naujai įrengta 10 gatvių. Remontuojama viena gatvė (Biliūno) |
| 3.1.3.62 | Respublikos, Perkūno, Kauno gatvių rekonstravimas | 2008-2013 |  | 5.383 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 8.653 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Rekonstruota Respublikos gatvė ir dalis Kauno gatvės |
| 3.1.3.65 | Obelių miesto Vytauto–Dariaus ir Girėno, Zaukos gatvių sankryžos rekonstravimas | 2010-2013 |  | 2.100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 7600 (KPPP ir SB lėšos) | X | X |  | X | Rengiama sankryža Obelių mieste bei pėsčiųjų takai. |
| 3.1.3.66 | Rokiškio miesto autobusų stoties pastato atnaujinimas, modernizavimas | 2011-2013 |  | 2.300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Pasirašyta jungtinės veiklos sutartis dėl autobusų stoties pastato sutvarkymo(bus nugriautas senas pastatas, pastatytas naujas su reikiama infrastruktūra). Rengiamas detalusis planas. |
| 3.1.3.67 | UAB „Rokiškio autobusų parkas“ transporto parko atnaujinimas, modernizavimas, plėtojant ekologišką viešąjį transportą | 2012-2013 |  | 5.100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes negautas finansavimas |
| 3.1.3.68 | Seniūnijų gatvių šaligatvių rekonstravimas ir įrengimas | 2011-2013 | Rekonstruota, įrengta 4363 m² šaligatvių | 700 (valstybės biudžetas) | 751 (ES parama, KPPP lėšos) | X | X |  | X |  |
| Uždavinys | 1.4. Skatinti ir remti pastatų renovaciją bei daugiabučių namų modernizaciją, sutvarkyti viešąją infrastruktūrą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Priemonių, numatytų Avarinės būklės gyvenamųjų namų Biržų m., Kęstučio ir Vabalninko g., nugriovimo programoje, įgyvendinimas | 2007-2013 |  | 1.840 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 628 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Iškeldinti gyventojai iš 5 avarinės būklės gyvenamųjų namų, 4 avarinės būklės gyvenamieji namai nugriauti |
| 3.1.4.2 | Biržų miesto kapinių išplėtimas | 2008-2013 |  | 1.100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 114 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengti 4 teritorijų planavimo dokumentai |
| 3.1.4.3 | Biržų r. Kvetkų, Lamokėlių, Pasvaliečių kaimų kapinių išplėtimas | 2007-2013 |  | 430 (savivaldybės biudžetas) | 26 (ES parama, savivaldybės lėšos) | X | X |  | X | Išplėstos 1 kapinės. Vykdomas 2 kapinių išplėtimas (parengti teritorijų planavimo dokumentai, 2013 m. parinkti techninių projektų rengėjai, 2014 m. bus rengiami techniniai projektai). |
| 3.1.4.4 | Daugiabučių namų atnaujinimas Biržų rajono savivaldybės teritorijoje | 2007-2013 |  | 3.920 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 41 (savivaldybės lėšos), duomenų apie privačias ir kitų finansavimo šaltinių lėšas nėra. | X | X |  | X | Atnaujintas 1 daugiabutis (iš dalies). Parengti 15 daugiabučių namų atnaujinimo investiciniai planai |
| 3.1.4.5 | Kupiškio rajono visuomeninės paskirties pastatų renovavimas, modernizavimas rekonstrukcija | 2007-2013 |  | 13.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama. |
| 3.1.4.7 | Viešosios paskirties pastatų renovavimas | 2008-2013 |  | 13.268 (valstybės biudžetas, ES parama) | 13423 ( ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biužetas (paskola)) | X | X |  | X | Renovuoti 9 lopšelių -darželių („Žvaigždutė“, „Puriena“, "Kastytis", "Vaikystė", "Kregždutė", "Vyturėlis, „Aušra“, „Papartis“, Kastyčio Ramanausko) pastatai. Renovuojami 3 lopšelių -darželių („Sigutė“, „Jūratė“, „Rūta“) pastatai |
| 3.1.4.11 | Daugiabučių namų renovacija (parama bendrijoms) | 2007-2013 |  | 11.000 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 52 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Paremtos 2 bendrijos |
| 3.1.4.12 | Pasvalio rajono viešosios paskirties pastatų bei inžinerinės infrastruktūros remontas, rekonstrukcija ir šiluminė renovacija | 2009-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 9040 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinti 3 viešosios paskirties pastatų bei inžinerinės infrastruktūros rekonstrukcijos projektai. Pateikta paraiška dėl Pumpėnų mokyklos renovacijos. |
| 3.1.4.13 | Socialinio būsto renovavimas Pasvalio mieste | 2010-2013 |  | 4.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1.532 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įrengiami būstai |
| 3.1.4.14 | Atnaujinti ir apšildyti daugiabučius namus Pasvalio mieste, Vyšnių ir Taikos g-vių kvartale | 2010-2013 |  | 5.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 8.422 (ES parama, valstybės biudžetas, privačios lėšos) | X | X |  | X | Atnaujinama 10 daugiabučių |
| 3.1.4.15 | Daugiabučių namų renovacija | 2007-2013 |  | 14.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 8.422 (ES parama, valstybės biudžetas, privačios lėšos) | X | X |  | X | Atnaujinama 10 daugiabučių |
| 3.1.4.16 | Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas, modernizavimas | 2010-2013 |  | 11.855 (savivaldybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 14390 (savivaldybės biudžetas, ES parama, gyventojų lėšos) | X | X |  | X | Įgyvendinami 2 projektai. Rekonstruota 6 daugiabučiai. Pateikta paraiška ir pasirašyta sutartis bei investiciniai planai16 daugiabučių namų renovuoti Rokiškio rajone. Pateiktas 24 daugiabučių namų renovavimo poreikis II etapui |
| 3.1.4.17 | Negyvenamųjų patalpų Rokiškio mieste pritaikymas socialiniam būstui | 2010-2013 |  | 4.280 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 3.769 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendintas vienas projektas - socialiniam būstui pritaikytas pastatas. Vienas projektas įgyvendinamas: parengtas techninis projektas. |
| 3.1.4.18 | Esamų socialinių būstų modernizavimas Rokiškio mieste | 2011-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 127 (ES parama, SB lėšos) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas, modernizuojama 13 socialinių būstų |
| 3.1.4.19 | Rokiškio rajono viešosios infrastruktūros pastatų atnaujinimas ir renovacija | 2007-2013 |  | 7.700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 53542 (ES parama, VB, SB lėšos, LATLIT parama) | X | X |  | X | Rekonstruotos 3 rajono mokyklos, rekonstruojamos 4 rajono mokyklos, renovuoti 3 darželiai, kuriamas tradicinių amatų centrtas, rekonstruoti kultūros namai, ligoninė, įsteigtas Jūžintų dienos ir trumpalaikio socialinės globos centras, rekonstruojami Obelių savarankiškio gyvenimo namai, renovuotas jaunimo centras, Rokiškio dvarko pastatai, įsteigti 2 universalūs daugiafunkciai centrai, renovuotas socialinės paramos centras. |
| 3.1.4.20 | Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P. Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-Basanavičiaus-Ažuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra | 2009-2013 |  | 9.715 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 5.211 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas vienas projektas: vyksta rangos darbai |
| 3.1.4.21 | Rokiškio rajono aikščių, parkų, skverų rekonstravimas ir sutvarkymas | 2011-2013 |  | 366 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 723 (ES parama (LAT LIT programos lėšos), savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengtas techninis projektas dvaro parko sutvarkymui, sutvarkyta dalis Šepkos parko, sutvarkytas Salų parkas |
| 3.1.4.22 | Pasvalio rajono miestų ir gyvenviečių viešųjų erdvių teritorijų apželdinimas ir aplinkos sutvarkymas | 2009-2013 |  | 6.\000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Dalinai apželdinti skverai Pasvalio ir Joniškėlio miestuose |
| 3.1.4.23 | Religinėms bendruomenėms priklausančių statinių atnaujinimas ir plėtra | 2009-2013 |  | 5.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 903 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinama |
| 3.1.4.24 | Kupiškio miesto gatvių su asfalto danga remontas ir rekonstrukcija | 2011-2013 | Įgyvendintas 1 projektas. Rekonstruotos 2 gatvės. | 2.550 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 5.201 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.1.4.25 | Švietimo paskirties pastatų renovavimas | 2011-2013 |  | 5.508 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 11448 (savivaldybės biudžetas, ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinta 12 projektų |
| Tikslas | II. APLINKOS BŪKLĖS GERINIMAS IR UŽTERŠTUMO MAŽINIMAS | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 2.1. Gerinti regiono ekologinę būklę | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Širvėnos ežero gamtosauginis tvarkymas ir išvalymas | 2007-2013 |  | 6.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 5567 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Išvalyta 15 ha ežero ploto, 10 ha ežero ploto valoma. |
| 3.2.1.3 | Apaščios upės ir jos slėnių Biržų rajono ribose gamtosauginis tvarkymas ir išvalymas | 2011-2013 |  | 2.550 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.2.1.4 | Mazuto saugyklos buvusiame Biržų maisto pramonės kombinato teritorijoje panaikinimas | 2008 |  | 300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 127 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendintas 1 projektas, pagal kurį sutvarkyta dalis teritorijos |
| 3.2.1.5 | Nustatyti ir išvalyti užterštas teritorijas Biržų r. | 2010-2013 |  | 1.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | 2012 m. buvo pateikta paraiška 1 užterštai teritorijai išvalyti, bet finansavimas neskirtas |
| 3.2.1.7 | Lietaus kanalizacijos (paviršinio vandens nuotakyno) infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Biržų m. | 2013 |  | 5000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 11 (valstybės lėšos) | X | X |  | X | Parengtas lietaus kanalizacijos infrastruktūros plėtros vienoje Biržų m. gatveje techninis projektas |
| 3.2.1.8 | Bešeimininkių , netinkamų naudoti geriamojo vandens gręžinių tamponavimas | 2008-2013 |  | 200 (savivaldybės biudžetas) | 15 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Tamponuoti 4 gręžiniai |
| 3.2.1.9 | Mituvos , Skapiškio ežerų ir Varležerio išvalymas | 2010-2013 |  | 6.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 3.552 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinami 2 projektai. Išvalytas 1 ežeras. |
| 3.2.1.10 | Užterštų teritorijų identifikavimas ir išvalymas | 2011-2013 |  | 1.690 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.2.1.11 | Molainių buvusių filtracijos laukų rekultivavimas | 2010-2013 | Išvalyta 62 ha ploto teritorijos, pasodinta 139 tūkst. medelių ir sutvarkyta teritorija apsėta žole | 2.350 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 1.640 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.2.1.12 | Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio miesto ribose | 2007-2013 |  | 1.769 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 1.766 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Vyko viešųjų pirkimų procedūros rangoms darbams. Su konkursą laimėjusiu Rangovu pasirašyta Rangos darbų sutartis |
| 3.2.1.21 | Lėvens upės Pasvalio mieste išvalymas nuo praeities taršos Pasvalio mieste (studijos parengimas ir darbai) | 2007-2012 | Išvalyta upė ir tvenkinys | 8.076 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 2.562 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.2.1.22 | Teritorijų išvalymas nuo praeities taršos | 2008-2013 | Išvalyta viena teritorija | 2.100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 176 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.2.1.25 | Vandens telkinių būklės Rokiškio rajono savivaldybėje gerinimas | 2007-2013 |  | 10.500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.2.1.26 | Praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas | 2010-2013 |  | 700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.2.1.27 | Miestų ir miestelių nuotekų valymo įrenginių dumblo tvarkymas ir utilizavimas | 2007-2013 |  | 33.000 (valstybės biudžetas, ES parama, UAB „Aukštaitijos vandenys“ lėšos) | 24.967 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finanasavimo šaltiniai) | X | X |  | X | Statomi dumblo apdorojimo įrenginiai Panevėžio raj. Papušių kaime |
| 3.2.1.28 | Nenaudojamų gręžinių likvidavimas | 2012-2013 | Likviduoti 33 gręžiniai | 300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 226 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.2.1.29 | Apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas | 2012-2013 | Likviduota 15 statinių | 700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 610 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| Uždavinys | 2.2. Modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Senų apskrities sąvartynų uždarymas ir rekultivavimas | 2009-2010 |  | 20.000 (valstybės biudžetas, ES parama) | 14930 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Fiziškai darbai baigti 84 objektuose, rengiama išpildomoji dokumentacija |
| 3.2.2.6 | Komunalinių atliekų surinkimo sistemos plėtra | 2007-2013 |  | 850 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Gyventojų, besinaudojančių komunalinių atliekų surinkimo paslauga - 75 proc. |
| 3.2.2.10 | Atliekų tvarkymo sistemos išplėtimas | 2008-2013 |  | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 75 (savivaldybės biudžetas, privačios lėšos) | X | X |  | X | Plečiama atliekų tvarkymo sistema |
| 3.2.2.11 | Atliekų tvarkymo sistemos išplėtimas | 2007-2013 |  | 1.800 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 38409 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | Įsigyta 6300 vnt. konteinerių, kurie išdalinti Panevėžio regiono gyventojams. Įgyvendinamas vienas projektas, pareiškėjas "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" . Plečiama13 komunalinių ir antrinių atliekų aikštelių daugiabučių namų kvartaluose Rokiškio mieste |
| Uždavinys | 2.3. Skatinti žalos aplinkai prevenciją | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2 | Informacijos apie aplinką teikimo sistemos sukūrimas ir priežiūra | 2013 |  | 45 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Sudarytas informacijos apie aplinką teikimo sąrašas |
| 3.2.3.6 | Ekologinės savimonės ugdymas ir palankaus aplinkai būdo formavimas | 2007-2013 | Suorganizuota 12 konkursų ir renginių | 450 (savivaldybės biudžetas) | 44 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.2.3.7 | Panevėžio rajono gyvenviečių bei jose esančių parkų apželdinimo projektų parengimas ir gyvenviečių apželdinimas | 2008-2013 | Parengtas Ramygalos miesto parko sutvarkymo projektas | 725 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 20 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| Tikslas | III. PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 3.1. Plėsti socialines paslaugas ir modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų tinklą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.6 | Prevencinio darbo su socialinės rizikos šeimomis plėtra | 2008-2013 | Įgyvendintos 4 priemonės | 200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 13 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.3.1.7 | Grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų socialinės atskirties mažinimas | 2007-2013 |  | 300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 4 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendintas 1 projektas |
| 3.3.1.8 | Socialinės sferos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | 2007-2013 |  | 70 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 7 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Apmokyta 98 asmenys |
| 3.3.1.9 | Biržų rajono laikino gyvenimo namų (nakvynės namų) įkūrimas | 2011-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.1.11 | Savarankiško gyvenimo namų Biržų r. steigimas | 2010-2012 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 2.469 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Projektas įgyvendinamas |
| 3.3.1.12 | Gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia | 2007-2013 |  | 1.040 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 234 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Žmonėms su negalia pritaikyti 55 būstai |
| 3.3.1.13 | Biržų rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra ir kokybės gerinimas | 2007-2013 |  | 5.200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 4072 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Pastatytas 20 butų gyvenamasis namas, įsigyta 11 butų |
| 3.3.1.17 | Socialinių paslaugų centro perkėlimas į renovuotą pastatą | 2008-2013 |  | 2.500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 3.475 (ES parama) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 3.3.1.21 | Socialinių paslaugų centrų įsteigimas Noriūnų, Alizavos, Šimonių, Kupiškio seniūnijose | 2008-2013 |  | 1.500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 348 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įrengti 3 socialinių paslaugų centrai |
| 3.3.1.22 | Rekonstruoti vaikų globos namus Paketurių kaime | 2011-2013 |  | 7.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 2.477 (ES parama) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 3.3.1.23 | Socialinės globos paslaugų proto negalios žmonėms infrastruktūros plėtra | 2011-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Plečiamas Jaunuolių dienos centras (20 vietų) |
| 3.3.1.24 | Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų plėtra | 2009-2012 | Išplėsta esamų ir sukurta naujų paslaugų skaičius: 4 | 5.062 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 6044 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Vykdomas III prjekto etapas |
| 3.3.1.25 | Šeimos namų infrastruktūros plėtra | 2010-2013 |  | 1.059 (valstybės biudžetas, ES parama) | 1.059 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Nupirkti rangos darbai, nupirkta tikslinė transporto priemonė. Tęsiamas projekto įgyvendinimas |
| 3.3.1.26 | Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų prieinamumo ir įvairovės didinimas | 2012-2013 |  | 823 (valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama. Projektas nebus įgyvendinamas. Lėšos bus skiriamos kitam projektui. |
| 3.3.1.28 | Įsteigti socialinių paslaugų centrą rizikos grupės vaikams | 2007-2013 |  | 12.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1.771 (savivaldybės biudžetas, ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas projektas |
| 3.3.1.30 | Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas | 2008-2013 |  | 6.500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo skirtas finansavimas |
| 3.3.1.34 | Socialinių paslaugų centrų plėtra Pasvalio rajone | 2010-2013 |  | 1.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 3.3.1.35 | Vaikų globos namų pastato renovacija ir materialinės gerovės stiprinimas | 2010-2013 |  | 2.500 (valstybės biudžetas) | 1680 (ES parama,valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Renovuojami Grūžių vaikų globos namai |
| 3.3.1.37 | Gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia | 2007-2013 |  | 400 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 343 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Pritaikyta 40 būstų žmonėms su negalia |
| 3.3.1.41 | Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | 2010-2013 |  | 100 (savivaldybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 65 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Apmokyti 109 socialiniai darbuotojai |
| 3.3.1.42 | Jaunimo centro Rokiškio savivaldybėje plėtra | 2010-2013 |  | 2.200 (savivaldybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 609 (ES lėšos "Leader" metodu,VB lėšos, prisidėjimas turtu ir savanorišku darbu) | X | X |  | X | Atlikta VšĮ Rokiškio jaunimo centro pastato renovacija. Įgyvendinami 2 projektai siekiant sutvarkyti Jaunimo centro turistinę bazę Žiobiškyje |
| 3.3.1.46 | Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone įkūrimas ir plėtra | 2008-2012 |  | 706 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1205 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas projektas, vykdomi rangos darbai |
| 3.3.1.47 | Nakvynės namų steigimas Rokiškio rajone | 2011-2013 |  | 300 (savivaldybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 706 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.1.50 | Jotainių pensionato stomatologinio kabineto įrengimas | 2012-2013 |  | 500 (valstybės biudžetas) | n.d. | X | X |  | X | n.d. |
| 3.3.1.54 | Kupiškio pensionato nebaigto statyti pastato (unikalus Nr. 4400-0141-3514) rekonstravimas | 2007-2013 |  | 11.674 (valstybės biudžetas) | 12454 (valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Iš dalies rekonstruotas pensionato pastatas |
| 3.3.1.57 | Obelių vaikų globos namų pastato rekonstravimas ir aplinkos sutvarkymas | 2007-2013 |  | 5.335 (valstybės biudžetas) | 50 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Renovuoti gyvenami kambariai |
| 3.3.1.58 | Obelių vaikų globos namų poilsiavietės prie Zalvės ežero renovacija | 2012-2013 |  | 100 (valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.1.60 | Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų teritorijos sutvarkymas | 2011-2012 | Sutvarkyti šaligatviai, dalis teritorijos, įrengta vaikų žaidimų aikštelė | 500 (valstybės biudžetas) | 282 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.3.1.61 | Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų vaikų užimtumo cento įrengimas | 2012-2013 |  | 2.000 (valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes neskirtas finansavimas |
| 3.3.1.64 | Rokiškio socialinės paramos centro paslaugų ir infrastruktūros plėtra | 2008-2013 | Suremontuotos Rokiškio socialinės paramos centro patalpos, išplėsta 1 paslauga - dienos centras neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams | 1.159 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 1.159 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X |  |
| 3.3.1.65 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone, įsteigiant Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrą | 2010-2012 | Įgyvendintas projektas: apšiltintos Jūžintų dienos centro patalpų sienos, stogas, pakeisti langai, durys, atlikta vidaus patalpų apdaila, įrengtas geoterminis šildymas, įsigyta transporto priemonė, baldai ir įranga. | 1.119 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1.119 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.3.1.68 | Skemų pensionato ūkinių pastatų rekonstrukcija pritaikant juos kultūrinėms, sportinėms bei reabilitacinėms reikmėms | 2010-2013 |  | 1.300 (valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes negauta lėšų |
| Uždavinys | 3.2. Plėsti sveikatos priežiūros paslaugas ir modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.3 | VšĮ Likėnų reabilitacijos ligoninės gydomojo korpuso renovacija | 2010-2013 |  | 6.000 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 1583 (valstybės biudžetas (VIP lėšos)) | X | X |  | X | Atlikti rekonstrukcijos pirmo etapo darbai |
| 3.3.2.11 | Ambulatorinės pagalbos paslaugų plėtra, įkuriant anoniminį kabinetą Panevėžio apskrities priklausomybės ligų centro patalpose. | 2011-2013 |  | 220 (valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.12 | Dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra įsteigiant 5 dermatovenerologijos dienos stacionaro lovas, 5 pediatrijos ir 5 suaugusiųjų dienos stacionaro lovas VšĮ Panevėžio infekcinės ligoninėje | 2009-2013 |  | 300 (valstybės biudžetas) | n.d. | X | X |  | X | n.d. |
| 3.3.2.18 | Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas Biržų r. | 2010-2013 |  | 850 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 389 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 3.3.2.24 | Elektroninės sveikatos sistemos paslaugų kūrimas, diegimas ir plėtra | 2008-2013 |  | 1.050 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | n.d. | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 3.3.2.31 | Sveikatos priežiūros institucijų materialinės bazės stiprinimas | 2007-2013 |  | 1.520 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 523 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Renovuotos 3 ambulatorijos |
| 3.3.2.33 | Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų pastatų renovavimas | 2011-2013 |  | 5.200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 2.001 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Atnaujinta 11 sveikatos priežiūros įstaigų pastatų |
| 3.3.2.38 | Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro plėtra | 2008-2013 | Kuriama ir plėtojama infrastruktūra. Įsigytas automobilis, kompiuterinė įranga, darbo priemonės, suremontuotos patalpos | 650 (ES parama) | 270 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.3.2.39 | Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės renovacija ir (įrangos) modernizacija | 2010-2013 |  | 7.000 (valstybės biudžetas, ES parama) | 2030 (valstybės biudžetas, ES parama, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos lėšos, Panevėžio rajono savivaldybės lėšos) | X | X |  | X | Vyksta rekonstrukcijos darbai |
| 3.3.2.42 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas įsigyjant modernesnę medicininę įrangą Panevėžio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose | 2012-2013 | Modernizuota VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika - įsigyta modernesnė medicininė įranga | 3050 (valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1448 (valstybės biudžetas, ES parama, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos lėšos) | X | X |  | X |  |
| 3.3.2.43 | Neįgaliųjų aptarnavimo gerinimas įrengiant liftus, pandusus Panevėžio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose | 2012-2013 |  | 600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 369,944 (ES parama, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos lėšos) | X | X |  | X | Įrengti 2 liftai ir vienas keltuvas neįgaliesiems |
| 3.3.2.44 | Sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas | 2012-2013 |  | 600 (valstybės biudžetas, ES parama) | 51 (VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos lėšos) | X | X |  | X | 154 darbuotojai pagerino kvalifikaciją |
| 3.3.2.45 | E-sveikatos įdiegimas ir plėtra Panevėžio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose | 2012-2013 |  | 700 (valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Įgyvendinamas projektas E-sveikatos įdiegimas ir plėtra Panevėžio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose |
| 3.3.2.51 | Pritaikyti VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro teritoriją ligonių poilsiui ir sveikatos stiprinimui | 2010-2013 |  | 300 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama, nes negauta lėšų |
| 3.3.2.53 | Renovuoti ir modernizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę | 2010-2013 | Įgyvendinti 3 projektai | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 2.302 (ES parama, Šveicarijos parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.3.2.54 | Medicininės įrangos ir prietaisų įsigijimas | 2011-2013 |  | 1.000 (savivaldybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.56 | Stiprinti įstaigos infrastruktūrą, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą įrengiant pandusus ir pritaikant patalpas neįgaliesiems | 2010-2013 |  | 180 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.57 | Slaugos paslaugų plėtra įkuriant dienos slaugos stacionaro skyrių (10) lovų Pasvalio ligoninėje | 2011-2013 | Įkurtas 1 dienos slaugos stacionaro skyrius | 200 (valstybės biudžetas) | 200 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.3.2.60 | E-sveikatos įdiegimas ir plėtra Pasvalio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose | 2010-2013 |  | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.62 | Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų integracija | 2010-2013 |  | 500 (savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 80 (valstybės biudžetas, sveikatos priežiūros įstaigų lėšos) | X | X |  | X | Suteikta 4790 integruotų paslaugų |
| 3.3.2.64 | Slaugos paslaugų, teikiamų kartu su socialinėmis paslaugomis, plėtra. | 2010-2013 |  | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 30 (valstybės biudžetas, sveikatos priežiūros įstaigų lėšos) | X | X |  | X | Suteiktos 4145 integruotos paslaugos |
| 3.3.2.69 | E.sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose | 2013 |  | 2.000 (ES parama) | 1.999 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Diegiama informacinė sistema, projektas įgyvendinamas |
| 3.3.2.70 | VšĮ Rokiškio PASPC modernizavimas atliekant patalpų remontą ir atnaujinant medicininę įrangą | 2007-2013 |  | 3.400 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 3.622 (ES parama, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos, VšĮ Rokiškio PASPC lėšos) | X | X |  | X | Modernizuotos 3 ambulatorijos ir 3 BPG kabinetai, įsigyta medicininė įranga, informacinės technologijos, biuro ir medicininiai baldai, modernizuota dalis Rokiškio poliklinikos |
| 3.3.2.71 | VŠĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro rekonstrukcija, įkuriant dienos centrą stacionarą. | 2007-2013 |  | 1.550 (ES parama) | 929 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas projektas, nupirkti rangos darbai |
| 3.3.2.77 | Priklausomybės ligų centro iškėlimas į kitas patalpas | 2011-2013 |  | 1.000 (valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.79 | Sporto medicinos centro internetinės svetainės sukūrimas | 2011-2013 | Sukurta 1 internetinė svetainė | 5 (valstybės biudžetas) | 1,2 (kiti šaltiniai} | X | X |  | X |  |
| 3.3.2.81 | Sportuojančių asmenų dispanserizacijos duomenų ir sveikatos monitoringo sistemos sukūrimas | 2011-2013 |  | 50 (valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.82 | E.sveikatos paslaugos Informacinių technologijų diegimas Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje, siekiant efektyvesnio greitosios medicinos paslaugų teikimo | 2011-2013 |  | 150 (ES parama) | n.d. | X | X |  | X | Įkurta Panevėžio apskrities regioninė GMP dispečerinė tarnyba |
| 3.3.2.86 | VšĮ Likėnų reabilitacijos ligoninės ūkio pastato ir antro gyvenamojo korpuso renovacija | 2013 |  | 1500 (valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.87 | VšĮ Likėnų reabilitacijos ligoninės parko ir teritorijos renovacija | 2012-2013 |  | 2.400 (valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.89 | Krizių intervencijos centro kūrimas Panevėžio apskrities ligoninėje | 2009-2012 |  | 2.000 (ES parama) | 1.632 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Atliktas projektavimas, atlikta TDP ekspertizė, įvykdytas statybos rangos darbų konkursas, atlikti rangos darbai, numatomas papildomų priemonių įsigyjimas už dalį sutaupytų lėšų |
| 3.3.2.92 | Sveikatos plėtra VšĮ Panevėžio apskrities ligoninėje | 2010-2013 |  | 5.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.96 | Autonominės elektros sistemos įdiegimas VšĮ Panevėžio infekcinėje ligoninėje | 2011-2013 |  | 100 (valstybės biudžetas) | n.d. | X | X |  | X | n.d. |
| 3.3.2.99 | Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje (mokymai,kvalifikacijos kėlimas) | 2009-2013 |  | 60 (ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.100 | VšĮ Panevėžio Infekcinės ligoninės diagnostinės aparatūros ir baldų atnaujinimas | 2009-2013 |  | 600 (valstybės biudžetas, ES parama) | n.d. | X | X |  | X | n.d. |
| 3.3.2.101 | E-sveikatos paslaugų plėtra VšĮ Panevėžio infekcinėje ligoninėje | 2010-2013 |  | 300 (ES parama) | n.d. | X | X |  | X | n.d. |
| 3.3.2.103 | Laboratorinės ir dezinfekcinės įrangos atnaujinimas (Valstybinė Tuberkuliozės diagnostikos,ambulatorinio gydymo ir kontrolės išlaidų kompensavimo programos) | 2008-2013 |  | 1.120 (valstybės biudžetas) | n.d. | X | X |  | X | n.d. |
| 3.3.2.104 | Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas | 2012-2013 |  | 1.713 (valstybės biudžetas, ES parama) | 1004,3 (ES parama, Valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengtas investicinis projektas ir pateikta paraiška CPVA |
| 3.3.2.108 | Renovuoti ligoninės VšĮ „Pasvalio ligoninė“ pastatą | 2011-2012 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.109 | Operacinių ir reanimacijos patalpų renovacija | 2012-2013 |  | 3.500 (valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.2.117 | Energijos išteklių taupymas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje | 2007-2013 |  | 20.668 (ES parama, valstybės biudžetas, Rokiškio psichiatrijos ligoninės lėšos, kiti finansavimo šaltiniai) | 15728 (ES parama, valstybės biudžetas, VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės lėšos, kitos lėšos) | X | X |  | X | Rekonstruota / atnaujinta 11 ligoninės pastatų (įgyvendintas I priemonės etapas), tvarkoma katilinė, vykdomi II eatapo darbai |
| 3.3.2.125 | VšĮ Rokiškio rajono ligoninės modernizacija didinant energijos vartojimo efektyvumą (vandens, kanalizacijos ir kitų inžinierinių tinklų renovacija) | 2009-2013 |  | 7.285 (ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 3.3.2.132 | Rokiškio rajono ligoninės 3-jų skyrių patalpų renovacija | 2012-2013 |  | 6.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| Uždavinys | 3.3. Plėsti kultūros, sporto paslaugas ir gerinti veiklos sąlygas | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1 | Biržų kultūros centro pastato kapitalinis remontas ir jo veiklos modernizavimas | 2007-2013 |  | 6250 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 1600 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Suremontuota pastato išorė, remontuojamas pastato vidus, įsigyta dalis įrangos |
| 3.3.3.3 | Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato statyba ir veiklos modernizavimas | 2010-2013 |  | 6000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Parengtas detalusis sklypo planas. Rengiamas techninis projektas. |
| 3.3.3.5 | Biržų krašto muziejaus ,,Sėla“ ir jo veiklos modernizavi-mas | 2008-2010 |  | 3050 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 112 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | Įgyvendinti 2 veiklos modernizavimo projektai |
| 3.3.3.6 | Biržų m. stadiono rekonstravimas | 2007-2011 | Rekonstruotas stadionas | 3900 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 3.975 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.3.3.7 | Sporto ir sveikatingumo komplekso statyba Biržų m. | 2009-2010 |  | 10000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 24 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengta galimybių ir poreikio studija bei projektiniai pasiūlymai, rengiamas techninis projektas |
| 3.3.3.8 | Biržų r. Vabalninko krašto muziejaus patalpų atnaujinimas | 2011-2013 |  | 10 (savivaldybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| 3.3.3.9 | Lauko estradų ir aikštelių Biržų r. seniūnijose atnaujinimas ir plėtra | 2008-2013 |  | 600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 694 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | Įgyvendinti 2 projektai, 3 projektai įgyvendinami |
| 3.3.3.12 | Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro rekonstravimas | 2007-2013 |  | 3.700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 5724 (valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos) | X | X |  | X | Baigiami kultūros centro rekonstrukcijos darbai. |
| 3.3.3.16 | Kultūros centrų pastatų rekonstravimas ir materialinės bazės pagerinimas | 2007-2013 |  | 5.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 4.349 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinami 3 projektai. Rekonstruojami 3 kultūros namai. |
| 3.3.3.18 | Viešosios bibliotekos ir jos filialų pastatų modernizavimas. Pagal poreikį padidinimas viešosios bibliotekos filialų pasiekiamumą žmonėms su negalia. | 2008-2013 |  | 4.200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.3.19 | Kultūrinius poreikius tenkinančių renginių organizavimo skatinimas | 2007-2013 |  | 1.200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 563 (valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos) | X | X |  | X | Suorganizuoti 3 renginiai per metus |
| 3.3.3.25 | Žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas ir modernizavi-mas | 2011-2013 |  | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 345 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įrengta 1 žaidimų ir sporto aikštelė |
| 3.3.3.29 | Kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo atnaujinimas ir plėtra | 2009-2013 |  | 7.107 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 4.070 (savivaldybės biudžetas (paskola), valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Pastatytas maniežo priestatas dviračių treko centro patalpoms įrengti ir inventoriui įsigyti |
| 3.3.3.30 | Sporto aikštelių prie mokyklų ir daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas ir įrengimas | 2008-2013 | Renovuotos 4 sporto aikštelės | 5.628 (savivaldybės biudžetas) | 190 (Savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.3.3.32 | Daugiafunkcinio "Aukštaitijos" sporto komplekso rekonstravimas | 2010-2013 |  | 2.500 (valstybės biudžetas) | 2900 (Savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Nepilnai rekonstruotas daugiafunkcinis sporto kompleksas. 2013 m. atliktas dalinis stadiono remontas |
| 3.3.3.33 | Bibliotekų pastatų renovavimas ir modernizavi-mas | 2007-2013 | Renovuoti ir modernizuoti 23 bibliotekų pastatai | 3.000 (valstybės biudžetas, ES parama) | 1.400 (valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X |  |
| 3.3.3.34 | Sporto bazių statyba ir renovacija, sporto aikštelių įrengimas | 2007-2013 | Modernizuotos 4 sporto aikštės prie mokyklų | 14.300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 895 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.3.3.36 | Kultūros namų rekonstrukcija ir modernizavi-mas | 2007-2013 |  | 28.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 799 (valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Rekonstruotas ir modernizuotas 1 kultūros centras, pradėti modernizuoti dar 2 kultūros centrai |
| 3.3.3.37 | Bendradarbiauti su užsienio valstybių kultūros įstaigomis | 2007-2013 |  | 210 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.3.38 | Renovuoti, rekonstruoti, modernizuoti Pasvalio kultūros namus ir jų filialus | 2008-2013 |  | 7.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 3258 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Modernizuotos 2 kultūros įstaigos: Pasvalio kultūros centras ir Vaškų skyrius |
| 3.3.3.39 | Renovuoti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, Joniškėlio miesto, Švobiškio bibliotekų pastatus | 2012-2013 |  | 5.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 636 (ES parama (LAT LIT programa), savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis |
| 3.3.3.40 | Rekonstruoti rajono bibliotekas, pritaikant patalpas neįgaliems | 2010-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 22 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Rekonstruotos 4 bibliotekos |
| 3.3.3.42 | Skatinti ir remti meninius, kultūrinius leidinius | 2007-2013 |  | 310 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.3.43 | Mokyklų stadionų atnaujinimas | 2012-2013 |  | 3.100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.3.44 | Žaidimų aikštelių atnaujinimas | 2008-2013 |  | 350 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 50 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Atnaujintos 2 žaidimų aikštelės |
| 3.3.3.49 | Pasvalio krašto muziejaus eksponatų saugyklos pastatymas ir įrengimas | 2012-2013 |  | 1.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.3.51 | Apšiltinti Pasvalio krašto muziejaus pastatą, pakeisti langus | 2011-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.3.52 | Renovuoti Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinį muziejų | 2011-2013 |  | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.3.3.53 | Renovuoti Pasvalio kultūros centro skyrius: Mikoliškio, Ustukių, Valakėlių. | 2011-2013 |  | 400 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 1600 (ES parama) | X | X |  | X | Pradėta 2 centrų rekonstrukcija |
| 3.3.3.54 | Remti informacinių technologijų diegimo projektus kultūros įstaigose | 2011-2013 | Paremti 3 projektai | 4.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1.600 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.3.3.56 | Skatinti jaunimo kūrybiškumą, iniciatyvas, kurti edukacines programas | 2010-2013 | Parengtos 18 edukacinių programų muziejuje | 500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 52 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.3.3.57 | Vykdyti įvairius kultūrinius švietėjiškus projektus | 2010-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 1.256 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengti ir įgyvendinti 157 projektai |
| 3.3.3.58 | Atnaujinti ir modernizuoti rajono bendro lavinimo ir neformalaus ugdymo mokyklų sporto sales, aikštynus, stadionus | 2007-2013 |  | 2.760 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 2559 (EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Sutvarkytas Pandėlio sporto aikštynas ir Panemunėlio pagrindinės mokyklos stadionas, sutvarkyta "Romuvos" gimnazijos sporto aikštelė, tvarkomos Juodupės gimnazijos sporto patalpos (VVG) |
| 3.3.3.59 | Vaikų žaidimo, sporto aikštynų, esančių rajono seniūnijose (gyvenamųjų namų kvartaluose, parkuose, paplūdimiuose) atnaujinimas bei naujų įrengimas | 2010-2013 |  | 1.750 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 647 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | Rengiamos 2 vaikų žaidimo aikštelės Rokiškio mikrorajone, treniruokliai senjorams Rokiškio mieste, VVG lėšomis rengiamos 5 žaidimų aištelės (Juodupės lopšelyje-darželyje, Lukštų kaime, , Gediškiuose, Obelių mokykloje-darželyje, Kamajų gimnazijoje, |
| 3.3.3.60 | Daugiafunkcinio rekreacijos, sporto ir sveikatingumo komplekso statyba | 2010-2013 |  | 21.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Pateikta paraiška Valstybės investicijų programos finansavimui gauti. |
| 3.3.3.61 | Rokiškio kultūros centro pastato Respublikos g. 96, Rokiškyje rekonstravimas | 2008-2013 |  | 6.628 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 6952 (savivaldybės biudžetas, ES parama (LatLit programa), valstybės biudžetas (VIP lėšos)) | X | X |  | X | Suremontuota žiūrovų salė, įsigyta įranga,suremontuotos trys laiptinės, užbaigtas Klubinio korpuso patalpų remontas, suremontuoti Žiūrovų korpuso antro aukšto kabinetai ir tualetas, įrengta studija su pagalbinėmis patalpomis, pakeičiant langus su vitražais, įrengta kasos patalpa, užbaigti fasadų šiltinimo darbai, įrengta atgrinda ir suremontuoti lauko laiptai bei rampa, atnaujintos atraminės sienelės apie pastatą, įrengta priešgaisrinė siurblinė, signalizacija, pabaigti vidaus apdailos darbai, numatyti techniniame projekte. |
| 3.3.3.63 | Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų pastatų remontas, bei materialinės bazės atnaujinimas | 2011-2013 |  | 1.395 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 60 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Suremontuotos viešosios bibliotekos sanitarinės patalpos, Čedasų, Konstantinavos, Augustinavos, Didsodės, Ragelių, Panemunėlio, Verksnionių filialuose atlikti remontai. Suvainiškio filialas perkeltas į naujas patalpas. Pakeisti langai Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo filialuose. Į naujas patalpas persikėlė Antanašės filialas. Atliktas pastato stogo dangos pakeitimas Laibgalių filiale. Praplėstos Lašų filialo patalpos. |
| 3.3.3.65 | Kultūrinio bendradarbiavimo projektai | 2011-2013 |  | 410 (ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 6584 (ES parama (LatLit programa), savivaldybės biudžetas, Rokiškio kultūros centro lėšos) | X | X |  | X | Įgyvendinta 10 kultūrinio bendradarbiavimo projektų. Vienas projektas įgyvendinamas |
| 3.3.3.66 | Atnaujinti Rokiškio rajono bibliotekų fondus | 2009-2013 |  | 420 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | 437 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Fondai papildyti 60683 egz. naujais leidiniais |
| 3.3.3.67 | Rokiškio krašto kultūros paveldo, saugomo Rokiškio krašto muziejuje, perkėlimas į skaitmeninį formatą | 2009-2013 |  | 900 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1213 (savivaldybės biudžetas, ES parama (LATLiT programa)) | X | X |  | X | Paslaugos perkeltos į skaitmeninį formatą. Vykdytas projektas "Rokiškio krašto muziejaus skaitmeninės bibliotekos plėtimas ir informacijos talpinimas" |
| 3.3.3.68 | Rokiškio krašto muziejaus veiklos modernizavimas ir paslaugų plėtra, įdiegiant modernias informacines technologijas | 2009-2010 |  | 100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 530 (savivaldybės biudžetas, ES parama (LATLiT programa)) | X | X |  | X | Įdiegtos modernios informacinės technologijos. Muziejaus internetinės svetainės www.muziejusrokiskyje.lt atnaujinimas ir išplėtimas |
| 3.3.3.69 | Rekonstruoti ledo ritulio aikštelę | 2011-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 3 | X | X |  | X | Rekonstruota 1 ledo ritulio aištė, įsigyta valymo mašina. |
| 3.3.3.70 | Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro šaudyklos atnaujinimas ir modernizavi-mas | 2010-2011 |  | 283 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 355 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas)) | X | X |  | X | Renovuotas ginklų sandėlis, suremontuota stogo danga, pakeisti langai plastikiniais, elektros instaliacija, išdažytos patalpos ir atlikti smulkūs remonto darbai. Gauta taikinių įranga |
| 3.3.3.71 | Įrengti šiuolaikinę sunkiosios atletikos salę Rokiškio mieste | 2011-2013 |  | 130 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 56 (Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro lėšos, AB "Rokiškio sūris" privačios lėšos) | X | X |  | X | Rokiškio KKSC šaudykloje įrengtos sunkiosios atletikos patalpos, atlikti smulkūs remonto darbai. Įsigyta įrangos |
| 3.3.3.72 | Sporto aikštyno renovacijos techninio projekto parengimas (Pilėnų g.35, Panevėžys) | 2013 |  | 100 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 775 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengtas techninis projektas. Pakeista tvora. Išasfaltuoti bėgimo takai, parengtos šuoliaduobės, futbolo aikštė, nupirktas sporto inventorius. |
| Uždavinys | 3.4. Gerinti policijos, gaisrinės, pasienio tarnybų darbą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.3 | Eismo saugumo gerinimas Panevėžio rajone | 2007-2013 |  | 3.060 (valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | n.d. | X | X |  | X | n.d. |
| 3.3.4.4 | Potencialiai pavojingiausiose Pasvalio miesto vietose įrengti vaizdo kameras | 2007-2013 |  | 490 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 36 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įrengtos 2 vaizdo kameros |
| Tikslas | IV. REGIONINĖ IR VIETINĖ PLĖTRA | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 4.1. Parengti bendruosius ir specialiuosius dokumentus | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.4 | Biržų rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas | 2010-2012 | Atnaujinamas 1 strateginis plėtros planas | 80 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 80 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.4.1.5 | Biržų m. bendrojo plano parengimas | 2011-2013 |  | 800 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 390 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Rengiamas bendrasis planas |
| 3.4.1.9 | Biržų rajono šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas | 2012-2013 |  | 80 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 3.4.1.10 | Kitų Biržų rajono teritorijų planavimo dokumentų rengimas | 2008-2013 |  | 1800 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 452 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengti 45 ir rengiami 13 detaliųjų ir specialiųjų planų |
| 3.4.1.13 | Kupiškio rajono bendrojo teritorijos plano parengimas | 2010-2012 | Parengtas 1 teritorijos bendrasis planas | 588 | 588 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X |  |
| 3.4.1.15 | Pagal poreikį specialiųjų ir detaliųjų planų rengimas | 2007-2013 |  | 560 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 392 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Parengti 2 planai. Rengiami 8 planai |
| 3.4.1.17 | Detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas | 2008-2013 |  | 4.000 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 2482 (ES parama, Savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Rengiami teritorijų planavimo dokumentai |
| 3.4.1.19 | Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano parengimas | 2011-2013 | Parengtas 1 strateginis planas; parengtos 6 studijos | 400 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 328 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.4.1.20 | Panevėžio miesto istorinės dalies paveldotvarkos specialusis planas (tvarkymo planas) | 2010-2013 | Parengtas Panevėžio miesto istorinės dalies specialiojo plano I, II, III ir IV etapai | 100 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 50 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 3.4.1.21 | Parengti Ramygalos miesto ir Panevėžio r. miestelių bendruosius planus | 2007-2013 |  | 2.100 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 620 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengtas Ramygalos miesto bendrasis planas ir pradėti rengti Panevėžio r. miestelių bendrieji planai |
| 3.4.1.23 | Parengti Panevėžio rajono strateginį plėtros planą | 2007-2008 |  | 200 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 152 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Pradėtas rengti Panevėžio rajono 2016-2022 m. strateginis plėtros planas |
| 3.4.1.26 | Detalių planų rengimas Panevėžio rajone | 2007-2013 |  | 700 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 25,0 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Parengti 2 detalieji planai, pradėtas rengti dar 1 planas |
| 3.4.1.27 | Galimybių studijų, investicinių ir techninių projektų paruošimas | 2007-2013 |  | 3.000 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 373 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengta 13 galimybių studijų, investicinių ir techninių projektų, 2 galimybių studijos bus baigtos rengti 2014 m. |
| 3.4.1.28 | Rengti galimybių studijas bendruosius ir specialiuosius planus Pasvalio rajone: pramonės šakų; paslaugų; transporto; turizmo; verslo infrastruktūros; inovacijų diegimo ir įmonių modernizavimo | 2007-2013 |  | 3.200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 912 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengtas Pasvalio miesto bendrasis planas. Rengiamas Joniškėlio bendrasis planas. |
| 3.4.1.31 | Parengti rajono kultūros paveldo objektų apsaugos specialųjį planą, komercinės paskirties žemės sklypų išdėstymo specialųjį planą | 2010-2013 |  | 900 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Parengtas Rokiškio istorinės dalies specialusis planas |
| 3.4.1.32 | Rokiškio rajono detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas | 2010-2013 |  | 1.400 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 1094 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Įgyvendinami 4 projektai |
| 3.4.1.33 | Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2015 m. atnaujinimas, sektorinių studijų parengimas | 2010-2013 | Atnaujintas 1 strateginis plėtros planas, parengtos 4 sektorinės studijos | 140 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 179 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X |  |
| 3.4.1.35 | Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. parengimas ir įgyvendinimo priežiūros sistemos įdiegimas | 2013 |  | 200 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Rengiamas strateginis plėtros planas |
| 3.4.1.37 | Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginio plano parengimas | 2013 |  | 142 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 141 (ES parama, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Parengti viešojo pirkimo dokumentai paslaugai nupirkti |
| IV PRIORITETAS. REGIONO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tikslas | I. ŽEMĖS ŪKIO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS IR MIŠKŲ ŪKIO PLĖTRA | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 1.1. Modernizuoti žemės ūkį ir didinti jo efektyvumą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Kaimo gyventojų, susijusių su žemės, miškų, alternatyvia ūkio veikla, mokymas ir informavimas (valdymo reikalavimai, 1 veiklos sritis) | 2007-2013 | Apmokyta 1510 gyventojų | 55 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | n.d. | X | X |  | X |  |
| 4.1.1.2 | Kaimo gyventojų, susijusių su žemės, miškų, alternatyvia ūkio veikla, mokymas ir informavimas (technologinės programos, 2 veiklos sritis) | 2007-2013 |  | 55 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | n.d. | X | X |  | X | Apmokyta 1850 gyventojų |
| 4.1.1.6 | Biržų r. melioracijos statinių rekonstravimas | 2007-2013 | Įgyvendinta 12 projektų | 23471 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | 7004 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.1.1.10 | Žemių sausinimo renovavimas Kupiškio rajone | 2007-2013 |  | 5000 (valstybės biudžetas) | 2.872 (valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinti 7 projektai |
| 4.1.1.11 | Kupiškio rajono kaimų vandentvarkos ūkio sutvarkymas | 2007-2013 |  | 13000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 4.336 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinti 4 projektai, 2 - įgyvendinami |
| 4.1.1.17 | Sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija | 2007-2013 | Įgyvendinta 13 projektų | 14813,46 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, asociacijos narių lėšos) | 6971 (ES parama, savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.1.1.20 | Rajono kaimų vandentvarkos ūkio sutvarkymas | 2008-2013 |  | 21500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 17491 (savivaldybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | Rekonstruota grioviių- 46.24 km, pagerintos melioracijos sistemos -88.35 ha, suremontuota pralaidų- 30 vnt, nusausinta 90.2 ha ploto, griovių imtuvų ilgis 42.01 km. Pradėti įgyvendinti 3 projektai |
| 4.1.1.25 | Šetekšnos upės baseino dalies griovių ir jų įrenginių renovacija | 2009-2013 | Rekonstruota 75,50 ha,pralaidos - 4 vnt.rekonstruota griovių 10,5 km; drenažo rinktuvų 8,20 km; sausintuvų 19,64 km; įrengta drennažo šulinių 27 vnt., drenažo žiočių 90 vnt. vandens nuleistuvų - 8 vnt. | 1600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1392 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.1.1.33 | Modernizuoti LŽI Joniškėlio bandymų stoties laboratoriją ir ūkį, pritaikant jo bazę mokslinių tyrimų ir žemdirbių mokymo reikmėms | 2007-2013 | Modernizuotas 1 objektas. Laboratorijai pagal Nemuno slėnio programa įsigyta įranga, ūkiui - skitikliai.Įsigytas traktorius | 800 (valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 594 (valstybės biudžetas, ES parama, LAMMC Joniškėlio bandymų stoties lėšos) | X | X |  | X |  |
| Tikslas | II. KAIMO PLĖTRA IR GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys | 2.1 Gerinti kaimo gyventojų gyvenimo ir aplinkos kokybę | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.2 | Bendruomenių namų įsigijimo rekonstravimo, remonto dalinis finansavimas | 2007-2013 | Įgyvendintas 61 projektas | 5500 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 148 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.3 | Bendruomenių veiklos dalinis finansavimas | 2007-2013 | Įgyvendinta 170 projektų | 850 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 139 (savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.5 | Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Biržų r. (laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūros viešosios infrastruktūros, viešųjų erdvių atnaujinimas ir plėtra) | 2012-2013 |  | 2000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 1006 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinami 3 projektai |
| 4.2.1.6 | Leader+ projektų rėmimas | 2012-2013 |  | 400 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Paremta 17 projektų |
| 4.2.1.7 | Sporto aikštynų įrengimas Biržų r. seniūnijose | 2008-2013 |  | 1.700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 104 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | Įgyvendintas 1 projektas, 1 projektas įgyvendinamas |
| 4.2.1.8 | Viešųjų pastatų Biržų rajono kaimo vietovėse modernizavimas ir pritaikymas smulkiajam verslui (amatams), bendruomenių poreikiams, socialinėms paslaugoms ir pan. | 2010-2013 |  | 2.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 205 (ES parama, valstybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 4.2.1.10 | Patrauklios viešosios aplinkos sukūrimas Biržų rajono Pačeriaukštės kaime | 2010-2012 |  | 1.200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1225 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Projektas įgyvendinamas |
| 4.2.1.11 | Patrauklios viešosios aplinkos sukūrimas Biržų rajono Nausėdžių kaime | 2010-2012 |  | 900 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 979 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Projektas įgyvendinamas |
| 4.2.1.12 | Patrauklios viešosios aplinkos sukūrimas Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio miestelyje | 2010-2012 |  | 1600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1.543 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Projektas įgyvendinamas |
| 4.2.1.13 | Patrauklios viešosios aplinkos sukūrimas Biržų rajono Vabalninko mieste | 2010-2012 | Įgyvendintas 1 projektas | 1400 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1.377 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.14 | Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos sporto salės rekonstrukcija | 2010-2012 | Įgyvendintas 1 projektas | 800 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 745 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.15 | Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios avarinės būklės likvidavimas | 2010-2012 | Įgyvendintas 1 projektas | 650 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 613 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.16 | Senosios klebonijos pastato tvarkyba ir viešosios infrastruktūros įrengimas Pabiržės parke | 2010-2012 |  | 750 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 751 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Projektas įgyvendinamas. |
| 4.2.1.18 | Kaimo bendruomenių stiprinimas, jų veiklos iniciatyvų skatinimas | 2007-2013 | Įvykdyti 33 mokymai, 18 informacinių renginių | 290 (ES parama) | 20 (ES parama) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.20 | Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Kupiškio rajone (laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūros viešosios, socialinių paslaugų infrastruktūros, viešųjų erdvių atnaujinimas ir plėtra) | 2007-2013 | Įgyvendinta 12 projektų | 5350 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 2.150 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.21 | Daugiafunkcinių centrų įkūrimas, pritaikant esamas patalpas bendruomenės poreikiams | 2011-2013 |  | 1300 (ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| 4.2.1.22 | Kupiškio rajono vietos veiklos grupės (VVG) stiprinimas ir rėmimas | 2007-2013 |  | 350 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 406 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas, kiti finansavimo šaltiniai | X | X |  | X | Įgyvendinta 10 projektų |
| 4.2.1.23 | Kaimo bendruomenių narių ir VVG mokymų organizavimas | 2008-2013 | Įvykdyti 84 mokymai | 240 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 79 (ES parama) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.24 | Leader+ projektų rėmimas | 2010-2013 |  | 2.200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 638 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Įgyvendinti 3 projektai |
| 4.2.1.25 | Kupiškio rajono kaimo plėtros strategijos parengimas ir įgyvendinimas | 2008-2009 |  | 75 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 69 (ES parama) | X | X |  | X | Parengta strategija, kuri yra įgyvendinama |
| 4.2.1.27 | Viešųjų pastatų Kupiškio rajono kaimo vietovėse modernizavimas ir pritaikymas vietos gyventojų verslumui skatinti, užimtumui didinti | 2011-2013 |  | 5.700 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 3.932 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Įgyvendinami 2 projektai |
| 4.2.1.29 | Rengti bendruomenių ir VVG mokymus | 2007-2013 | Suorganizuota 12 mokymų potencialiems pareiškėjams | 500 (savivaldybės biudžetas) | 410 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.32 | Leader+ projektų rėmimas | 2008-2013 |  | 1.200 (savivaldybės biudžetas) | 11955 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Paremti 43 bendruomenių projektai |
| 4.2.1.33 | Parengti ir įgyvendinti rajono kaimų atnaujinimo programą | 2012-2013 |  | 1.840 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 7.164 (ES parama (KPP lėšos)) | X | X |  | X | Parengta ir įgyvendinama 1 programa |
| 4.2.1.34 | Kaimo vietovės viešosios infrastruktūros gerinimas | 2008-2010 |  | 6.440 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 4078 (ES parama (KPP lėšos)) | X | X |  | X | Įgyvendinta 22 projektai |
| 4.2.1.35 | Pasvalio rajono VVG strategijos įgyvendinimas | 2007-2013 |  | 10.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 9.361 (ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinama strategija |
| 4.2.1.36 | Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra | 2009-2012 |  | 1.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 1.020 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas infrastruktūros plėtros projektas |
| 4.2.1.37 | Tetervinų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra | 2009-2012 |  | 1.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 914 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas infrastruktūros plėtros projektas |
| 4.2.1.38 | Kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas | 2008-2013 |  | 9.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 6.446 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Įgyvendinamas infrastruktūros plėtros projektas |
| 4.2.1.39 | Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas | 2007-2013 |  | 2.670 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 4924 (savivaldybės biudžetas, ES parama (KPP lėšos)) | X | X |  | X | Įgyvendinta 11 projektų pagal priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra", suremontuota 16 pastatų (objektų), įgyvendinami 2 projektai pagal priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra", įgyvendinama 6 VVG projektai 2 VVG projektai įgyvendinti, rekonstruotos patalpos ir pritaikytos gyventojų ir bendruomenės poreikiams Jūžintuose ir Rageliuose |
| 4.2.1.43 | Kompleksinis Kamajų miestelio centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra | 2010-2011 | Sutvarkyta centrinė miestelio dalis | 888 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 888 (savivaldybės biudžetas, ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.46 | Kompleksinis Obelių centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra | 2010-2012 | Sutvarkyta centrinė miesto dalis | 909 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 840 (savivaldybės biudžetas, ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.48 | Kompleksinis Panemunėlio geležinkelio stoties centrinės gyvenvietės dalies sutvarkymas ir plėtra | 2010-2012 | Sutvarkyta centrinė miesto dalis | 889 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 889 (savivaldybės biudžetas, ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X |  |
| 4.2.1.49 | Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Rokiškio rajono kaimo vietovėse sudarymas | 2010-2013 |  | 5.903 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 7124 (savivaldybės biudžetas, ES parama, valstybės biudžetas) | X | X |  | X | Sutvarkytos 7 kaimo vietovės (Juodupė, Pandėlys, Laibgaliai, Panemunėlis, Obeliai, Kavoliškis,Kamajai). Kriaunų kaimiška teritorija tvarkoma |
| 4.2.1.50 | Salų dvaro sodybos pastatų pritaikymas bendruomeninei ir kitai veiklai | 2011-2013 |  | 12.000 (savivaldybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |
| Uždavinys | 2.2. Skatinti ekologinę žemdirbystę bei plėtoti ekologinių produktų gamybą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | Skatinti ūkinius subjektus, įgyvendinančius vidaus vandenų taršos mažinimo priemones | 2007-2013 |  | 1.100 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | Skirtas finansavimas pagal nitratų direktyvą (lėšų suma nežinoma) | X | X |  | X | Įrengtos ir įrenginėjamos 55 mėšlidės |
| 4.2.2.3 | Ekologinės produkcijos realizavimo rinkų paieškos dalinis finansavimas | 2012-2013 |  | 70 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama dėl lėšų trūkumo |
| Uždavinys | 2.3 Skatinti kaimo turizmo ir amatų plėtrą | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 | Vystyti kaimo sodybų tinklą panaudojant gamtos ir kultūros išteklius | 2007-2013 |  | 11.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 0 | X | X |  | X | Įkurtos 7 kaimo turizmo sodybos Rokiškio rajone |
| 4.2.3.3 | Biržų tradicinių amatų centro kūrimas | 2011-2013 |  | 1.000 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 926 (ES parama, valstybės biudžetas, savivaldybės biudžetas) | X | X |  | X | Projektas įgyvendinamas |
| 4.2.3.4 | Kaimo turizmo ir amatų plėtros Kupiškio rajone skatinimas | 2007-2013 |  | 1.300 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | 218 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Įgyvendinti 2 projektai |
| 4.2.3.5 | Bitininkystės, vaistažolių ir miško sodinukų auginimo verslų Kupiškio rajone skatinimas | 2007-2013 |  | 1.200 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 75 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Įgyvendinti 2 projektai |
| 4.2.3.6 | Tradicinių amatų centrų/kiemų įkūrimas ir plėtra | 2012-2013 |  | 8.600 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 912 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama) | X | X |  | X | Įgyvendinamas 1 projektas |
| 4.2.3.7 | Kaimo turizmo skatinimas Panevėžio rajone | 2008-2010 |  | 600 (kiti finansavimo šaltiniai) | Privačios lėšos | X | X |  | X | Įregistruota 1 nauja kaimo turizmo sodyba |
| 4.2.3.8 | Skatinti kaimo turizmo ir amatų plėtrą | 2008-2013 |  | 160 (savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, ES parama, kiti finansavimo šaltiniai) | 0 | X | X |  | X | Nebuvo įgyvendinama |

______________________

Plano Poveikis

| Prioritetas | Vertinimo kriterijus | Planinė reikšmė 2013 m. | Faktinė reikšmė | Ekspertinis įvertinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritetas 1 „Moderni ir išsilavinusi visuomenė“ | Gyventojų gimstamumas (1 000 - iui gyventojų) | 11,0 | 8,8 (2012 m.) | Gyventojų gimstamumas tūkstančiui gyventojų 2012 m. išaugo iki 8,8 (2011 m. buvo 8,3) ir beveik pasiekė 2009 m. rodiklio reikšmę (8,9). Šiam rodiklio padidėjimui įtakos turėjo ekonomikos atsigavimo nuotaikos ir mažėjantis nedarbas. |
|  | Gyventojų migracijos saldo (vnt.) | -1300 | -2121 (2013 m.) | Gyventojų migracijos saldo, nors ir išliko neigiamas, bet 2012 m. sumažėjo iki -2121, kai 2005 m. šis rodiklis siekė -5170. Tokiam šio rodiklio teigiamam pokyčiui įtakos turėjo ekonomikos atsigavimo nuotaikos ir gerėjantys gyventojų lūkesčiai. |
|  | 10 000 - ių gyventojų tenkančių moksleivių ir studentų santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 85,0 | 80,58 (2012 m.) | Dėl senstančios visuomenės rodiklio planinė reikšmė nepasiekta, nors 2012 m. šis rodiklis buvo šiek tiek didesnis (80,58) nei 2011 m. (80,18). Ypatingas mokinių skaičiaus mažėjimas yra bendrojo lavinimo mokyklose tiek Panevėžio apskrityje, tiek visoje Lietuvoje. Apskrityje 2005-2006 m. buvo 47 466 mokiniai, o 2012-2013 m. tik 31 521 mokinys, t. y. 33,6 proc. mažiau, kai tuo tarpu Lietuvoje 2005-2006 m. buvo 538 541 mokinys, o 2012-2013 m. 373 874 mokiniai, t.y. 30,5 proc. mažiau. |
|  | Asmenų, dalyvaujančių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis (proc.) | 20 | 15,59 (2012 m.) | Asmenų dalis, dalyvaujančių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, nuo 2005 m. kasmet mažėja, 2005 m. šis rodiklis siekė 19,60 proc., 2012 m. tik 15,59. Tam įtakos turėjo, sumažėjęs gimstamumas, migracijos mastai, įvairios mokinių mokyklos nelankymo priežastys. |
|  | Naudojimasis informacinėmis technologijomis (proc.) – Namų ūkiai, turintys interneto prieigą | 65,0 | 61,4 (2012 m.) | Naudojimasis informacinėmis technologijomis buvo didžiausias 2009 m. (63,1 proc.), dėl darbingo amžiaus gyventojų emigracijos ir ekonominio nuosmukio 2010 m. sumažėjęs net 6,2 procentiniais punktais (iki 56,9 proc.), 2011–2013 m. vėl augo ir pasiekė – 61,4 proc. ribą. Šis rodiklis dėl išaugusios informacinių technologijų svarbos ir paslaugos prieinamumo kasdieniniame gyvenime per pastarąjį dešimtmetį labai padidėjo (nuo 10,9 proc. 2005 m. iki 61,4 proc. 2013 m.). |
|  | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) | 10 | 12,2 (2013 m.) | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2010 m. siekęs 16,2 proc., nuo 2011 m. pradėjo mažėti ir 2013 m. siekė 12,2 proc. Rodiklis mažėjo dėl naujų darbo vietų steigimosi bei sugriežtintos bedarbių registracijos tvarkos. |
|  | Užimtumo lygis (proc.) | 65 | 57,7 (2012 m.) | Dėl ekonominės krizės Panevėžio regione užimtumo lygis nuo 2008 m. (65,6 proc.) mažėjo, atsigaunant ekonomikai nuo 2011 m. pradėjo didėti ir 2012 m. išaugo iki 57,7 proc. |
|  | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt) | 2300 | 1825 (2012 m.) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nuo 2008 m. (1835 Lt) dėl ekonominio nuosmukio, didelio nedarbo lygio, sumažėjusių įmonių pajamų ir užsakymų apimčių mažėjęs, nuo 2011 m. ėmė didėti ir 2012 m., nors ir nepasiekė 2008 m. lygio išaugo iki 1825 Lt. |
| Prioritetas 2 „Konkurencinga ir didelę pridėtinę vertę kurianti ekonomika“ | Tiesioginės užsienio investicijos (Lt/gyventojui) | 2250 | 3385 (2012 m.) | Panevėžio regione tiesioginės užsienio investicijos 2012 m. buvo didžiausios nuo 2005 m. ir siekė 3385 Lt gyventojui. |
|  | Materialinės investicijos (Lt/gyventojui) | 4 500 | 3263 (2012 m.) | Materialinės investicijos 2008 m. siekė 5832 Lt/gyventojui, 2009–2010 m. sumažėjo daugiau nei du kartus iki 2456 Lt, o 2012 m., atsigavus ekonomikai, išaugo per 1000 Lt ir siekė 3263 Lt gyventojui. |
|  | Verslumo lygis (1 000-iui gyventojų) | 25,0 | 24,15 (2013 m.) | Verslumo lygis nuo 2005 m., nors ir nežymiai, bet pastoviai augo, tik 2012 m. (23,20) šis rodiklis, lyginant su 2011 m., sumažėjo 1 procentiniu punktu. 2013 m. verslumo lygis beveik pasiekė 2011 m. rodiklį ir buvo 24,15. |
|  | Vidaus krovinių vežimas kelių transportu (tūkst. t) – Pakrauta krovinių | 3500 | 2313,2 (2012 m.) | Panevėžio regione pakrautų krovinių kiekis nuo 2008 m. (3637,1 tūkst. t) mažėja, nors 2012 m. pakrauta daugiau nei 2011 m., bet vis tiek tai buvo mažiau 36 proc. nei 2008 m. |
|  | Turistų skaičius (tūkst.) | 55 | 32,9 (2012 m.) | Turistų skaičius Panevėžio regione 2012 m. buvo didžiausias 2006-2012 m. laikotarpiu (siekė 32,9 tūkst.). Daugelis lietuvių be kelionių į užsienio valstybes renkasi keliavimą po Lietuvą. |
| Prioritetas 3 „Subalansuota aplinka bei infrastruktūra ir kokybiškos paslaugos“ | Dujofikuotos savivaldybės (vnt.) | 6 | 4 (2013 m.) | 2005-2013 m. laikotarpiu Panevėžio regione nebuvo dujofikuota nei viena nauja savivaldybė. Dujofikuotos yra Panevėžio miesto ir Panevėžio, Biržų bei Pasvalio rajonų savivaldybės. |
|  | Šilumos tinklų (veikiančių) ilgis (km) | 250 | 227,38 (2013 m.) | Veikiančių šilumos tinklų ilgis 2013 m. lyginant su 2012 m. padidėjo 1,66 km . |
|  | Gyventojų apsirūpinimas naudinguoju gyvenamuoju plotu (m2/gyv.) | 30 | 31 (2012 m.) | Gyventojų apsirūpinimas naudinguoju gyvenamuoju plotu nuo 2005 m.(26,8 m2/gyv. ) pastoviai auga ir 2012 m. siekė 31 m2/gyv. |
|  | Automobilių kelių su danga dalis nuo viso kelių ilgio (proc.) | 15,0 | 11,64 (2012 m.) | Panevėžio regiono vietinės reikšmės automobilių kelių su danga dalis Lietuvoje nuo 2005 m. mažėja (2005 m. sudarė 11,98 proc., o 2012 m. – 11,64 proc.), nes Lietuvoje tiesiama daugiau vietinės reikšmės kelių. |
|  | Avaringumo lygis – kelių eismo įvykių skaičius (1 000 - iui gyventojų) | 1,0 | 1,38 (2013 m.) | Kelių eismo įvykių skaičius (1000 - iui gyventojų) Panevėžio regione nuo 2010 m. iki 2012 m. mažėjo, tačiau 2012 metais 1 000 gyventojų įvyko 17 eismo įvykių daugiau nei 2011 m., tam įtakos turėjo užsitęsusi šalta ir snieginga žiema. |
|  | Išmetamų teršalų kiekis (t) | 2500 | 3360,71 (2012 m.) | Išmetamų teršalų kiekis nuo 2009 m. auga, 2009 m. siekęs 2625,5 t, 2012 m. išaugo iki 3360,71 t. Tai įtakojo augusi pramonės įmonių veikla ir 2012 m. šalta žiema (gyventojų patalpų šildymas kietu kuru). |
|  | Gyventojų mirtingumas (1 000 - iui gyventojų) | 12,0 | 15,1 (2012 m.) | Gyventojų mirtingumas (1000 - iui gyventojų) nuo 2005 m. didėja, 2009 m. buvo 0,5 proc. punkto sumažėjęs. Gyventojų mirtingumas 2005 m. siekęs 13,4, 2012 m. išaugo iki 15,1 asmens 1000-iui gyventojų. Šiam rodiklio pastoviam didėjimui įtakos turi mažėjantis gimstamumas, jaunų gyventojų emigracija. |
|  | Gyventojų sergamumas – ligoninėse gydytų ligonių skaičius (1 000 - iui gyventojų) | 250,0 | 268,7 (2012 m.) | Ligoninėse gydytų ligonių skaičius per 2005-2012 m. laikotarpį kasmet nors ir nežymiai, bet didėja. 2005 m. ligoninėse gydytų asmenų skaičius tūkstančiui gyventojų buvo 254,6 asmenų, o 2012 m. – jau 268,7 asmenų. |
|  | Socialinės rizikos šeimų skaičius (1 000 - iui gyventojų) | 4 | 4,51 (2012 m.) | Socialinės rizikos šeimų skaičius nuo 2005 m (1625 šeimos) iki 2012 m. (1102 šeimos) sumažėjo 32 procentais. Planuotas rodiklis nepasiektas dėl labai smarkiai sumažėjusio apskrities gyventojų skaičiaus, kuris sumažėjo 36 567 asmenimis, darbingų gyventojų emigracijos. |
| Prioritetas 4 „Regiono žemės ūkio ir kaimo plėtra“ | Vidutinis ūkio dydis (ha) | 15,0 | 11,62 (2012 m.) | Vidutinio ūkio dydis mažėja nuo 2005 m., kai 2005 m. siekė 15,88 ha, 2012 m. 11,62 ha, bet mažėjimo tempai 2012 m. buvo patys mažiausi nuo 2005 m. (sumažėjo 0,09 ha). |
|  | Ekologinių ūkių plotas (ha) | 35000 | 29754,13 (2013 m.) | Ekologinių ūkių plotas, Panevėžio regione didėjęs 2005–2011 m. (nuo 11209 ha iki 29992 ha), 2013 m. šiek tiek sumažėjo iki 29 754,13 ha. |
|  | Kaimo gyventojų skaičiaus dalis nuo viso gyventojų skaičiaus (proc.) | 40,0 | 40,65 (2013 m.) | Kaimo gyventojų dalis nuo viso gyventojų skaičiaus pastoviai mažėja. 2012 m. kaimo gyventojai sudarė 40,75 proc., o 2013 m. – 40,65 proc. Dalis kaimo gyventojų dėl žemo gyvenimo lygio ir labai didelio nedarbo kaime emigruoja į kitas valstybes arba išvyksta gyventi į miestus, kur yra didesnės galimybės susirasti darbą ir taip susikurti geresnes gyvenimo sąlygas. |
|  | Kaimo gyventojų (0 – 24 m.) dalis nuo viso kaimo gyventojų skaičiaus (proc.) | 35,0 | 28,40 (2013 m.) | Jaunų kaimo gyventojų (0–24 m.) dalis nuo viso kaimo gyventojų skaičiaus mažėja. 2009 m. sudarė 33 proc., o 2013 m. jau tik 28,40 proc. Dalis kaimo gyventojų dėl žemo gyvenimo lygio ir labai didelio nedarbo kaime emigruoja į kitas valstybes arba išvyksta gyventi į miestus, kur yra didesnės galimybės susirasti darbą ir taip susikurti geresnes gyvenimo sąlygas. Dalis jų išvyksta šeimomis, kartu su vaikais. |
|  | Kaimo turizmo sodybos (vnt.) | 25 | 23 (2012 m.) | Kaimo turizmo sodybų skaičius Panevėžio regione 2009-2012 m. išaugo nuo 19 iki 23. |

___________________

Rekomendacijos dėl plano įgyvendinimo ir tobulinimo

Pagrindinės už plano priemonių įgyvendinimą atsakingų vykdytojų nurodomos priemonių neįgyvendinimo priežastys yra lėšų trūkumas bei neskirtas finansavimas, yra keletas priemonių, kurios nebuvo įgyvendinamos dėl sumažėjusio jų aktualumo. Taip pat aptariant plano įgyvendinimo problemas savivaldybių administracijų darbuotojai nurodė šias pagrindines problemas, neleidžiančias sparčiau įgyvendinti plane numatytų priemonių, t.y. projektų, atrenkamų ir regioninio planavimo būdu, įgyvendinamų finansuojant ES struktūrinių fondų lėšomis:

1. Žmogiškųjų išteklių, įskaitant ir viešųjų pirkimų specialistus, trūkumas įgyvendinant projektus.

2. Viešųjų pirkimų procedūrų sudėtingumas.

Siekiant paspartinti plano priemonių, įgyvendinamų įsisavinant ES struktūrinių fondų paramą regioninio planavimo būdu, siūlome:

1. Organizuoti Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių – probleminių teritorijų – plėtros 2011–2013 metų programų įgyvendinimo aptarimus ir apsvarstyti galimybes dėl spartesnio jų įgyvendinimo.

2. Su savivaldybių atstovais aptarti regioninio planavimo būdu atrenkamų projektų įgyvendinimo eigą, iškylančias problemas bei galimybes paspartinti jų įgyvendinimą.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos Panevėžio apskrities skyriaus vedėja                                                Rasa Daraškevičienė