PATVIRTINTA

Panevėžio regiono plėtros tarybos

2009 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. R 2-42

(Panevėžio regiono plėtros tarybos

2013 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 51/4S-45 redakcija)

PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA“ PRIEMONĘ VP2-4.4-SM-02-R „SAVIVALDOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“, SĄRAŠAS NR. 51

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Pareiškėjas | Projekto aprašymas | Preliminari projekto vertė: 1. preliminari ES fondų lėšų suma 2. preliminari LR valstybės biudžeto lėšų suma 3. preliminari pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma | Preli-minari projek-to pradžia | Preli-mina-rus projek-to laiko-tarpis | Paraiš-kos pateiki-mo įgyven-dinan-čiajai instituci-jai terminas | Projekto parengtumo lygis | Išvada dėl administra-cinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Panevėžio miesto transporto infrastruktūrą, formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, mažinant aplinkos užterštumą, siekiant kad Panevėžio miestas pagal savo infrastruktūros išsivystymo lygį atitiktų Europos Sąjungos standartus. Siektini rezultatai: 1. Išasfaltuotųa11 gatvių (apie 6,251 km). 2. Sutrumpės kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas. | 4 504 904,06 Lt: 1. 3 759 972,87 Lt 2. 464 467,25 Lt 3. 280 463,94 Lt | 2009 m. rugsėjo mėn. | 15 mėn. | 2009 m. liepos 10 d. | Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninis projektas, ekspertizės aktas, poveikio aplinkai vertinimas, statybų leidimas, įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 2. | Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija I etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – parengti Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcijos techninę dokumentaciją, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą bei sumažinti žvyrkelių skaičių Pasvalio rajone. Siektini rezultatai: 1. Parengta galimybių studija -1 vnt. 2. Parengtas techninis projektas – 1vnt. | 111 321 Lt: 1. 94 622,85 Lt 2. 11 688,70 Lt 3. 5 009,45 Lt | 2009 m. spalio mėn. | 1,5 mėn. | 2009 m. rugpjūčio 30 d. | Įvykdyti projekto I etapo veiklų viešieji pirkimai. Parengtas ir patvirtintas „Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija“ techninis projektas (dokumento parengimo data 2009-03-01). Parengta galimybių studija (statinio statybos pagrindimas) (dokumento parengimo data 2009-03-01), atlikta techninio projekto ekspertizė (dokumento parengimo data 2009-05-12), atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, galimo poveikio „Natura 2000“ vertinimas (dokumentų parengimo datos 2009-03-01, 2009-04-22). | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 3. | Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija II etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – rekonstruoti Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatves, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą bei sumažinti žvyrkelių skaičių Pasvalio rajone. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruotų gatvių ilgis – 4,535 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 4,5 proc. | 1 645 045,97 Lt: 1. 1 398 289,06Lt 2. 172 729,84 Lt 3. 74 027,07 Lt | 2009 m. lapkričio mėn. | 13 mėn. | 2009 m. rugpjūčio 30 d. | Parengtas ir patvirtintas „Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija“ techninis projektas (dokumento parengimo data 2009-03-01). Parengta galimybių studija (statinio statybos pagrindimas) (dokumento parengimo data 2009-03-01), atlikta techninio projekto ekspertizė (dokumento parengimo data 2009-05-12), atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, galimo poveikio „Natura 2000“ vertinimas (dokumentų parengimo datos 2009-03-01, 2009-04-22). Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos bus nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikiama kita dokumentacija: statybos leidimas ir įvykdyti pirminiai pagrindinių II etapo projekto veiklų viešieji pirkimai (pateikimo data 2009-08-31). | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 4. | Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninės dokumentacijos rengimo I etapas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – modernizuoti Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų gatves ir kelius. Siektini rezultatai: Parengta 19 vnt. Techninių projektų. | 56 205 Lt: 1. 47 774,25 Lt 2. 5 901,52 Lt 3. 2 529,23 Lt | 2009 m. spalio mėn. | 3 mėn. | 2009 m. rugsėjo 1 d. | 2009 m. parengta galimybių studija „Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcija I etapas“ (statinio statybos pagrindimas). Parengta techninė užduotis paslaugoms pirkti. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 5. | Biržų rajono Vabalninko miesto apvažiavimo rekonstravimas | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – gerinti ir plėsti savivaldybės transporto infrastruktūrą Biržų rajone, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, didinti eismo saugumą. Siektini rezultatai: - 1. Rekonstruota automobilių kelių – 1,2 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas – 4 proc. | 1 245 629,53 Lt: 1. 1 058785,09 Lt 2. 130 791,10 Lt 3. 56 053,34 Lt | 2009 m. spalio mėn. | 17 mėn. | 2009 m. rugsėjo 30 d. | Parengta ši Projekto dokumentacija: Biržų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo ir plėtros galimybių studija (2005 m.). 2009 m. kovo mėn. atnaujintas Biržų rajono Vabalninko miesto apvažiavimo techninis projektas, atlikta techninio projekto ekspertizė, poveikio aplinkai vertinimas, gautas statybos leidimas. Pagrindinių projekto veiklų viešuosius pirkimus numatoma atlikti iki 2009 m. liepos 31 d. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 6. | Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos I etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – parengti Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemų rekonstrukcijos techninę dokumentaciją, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą Pasvalio rajone. Siektini rezultatai: 1. Parengta galimybių studija -1 vnt. 2. Parengtas techninis projektas – 1vnt. 3. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – proc.( bus nustatyta parengus galimybių studiją).). | 53 908,61 Lt: 1. 45 822,32 Lt 2. 5 660,40 Lt 3. 2 425,89 Lt | 2009 m. spalio mėn. | 3 mėn. | 2009 m. rugsėjo 30 d. | Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninė užduotis paslaugoms atlikti ir įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 7. | Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos I etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – parengti Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos techninę dokumentaciją, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą Pasvalio rajone. Siektini rezultatai: 1. Parengta galimybių studija -1 vnt. 2. Parengtas techninis projektas – 1 vnt. 3. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – proc.( bus nustatyta parengus galimybių studiją). | 64 832,90 Lt: 1. 55 107,97 Lt 2. 6 807,45 Lt 3. 2 917,48 Lt | 2009 m. spalio mėn. | 2 mėn. | 2009 m. rugsėjo 31 d. | Parengta „Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos I etapas“ techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo dokumentacija. Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninė užduotis paslaugoms atlikti ir įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 8. | Rokiškio miesto Respublikos gatvės rekonstravimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas - plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, rekonstruojant pagrindinę Rokiškio miesto Respublikos gatvės 1,260 km ilgio dalį nuo Nepriklausomybės aikštės iki sankirtos su Taikos gatve į keturių eismo juostų gatvę, praplatinant gatvės važiuojamąją dalį iki 13 m. Siektini rezultatai: 1. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 7 proc. 2. Rekonstruoti esami automobilių keliai (Respublikos g. Rokiškio mieste) – 1,260 km. | 4 126 065,70 Lt: 1. 3 507 155,85 Lt 2. 433 236,89 Lt 3. 185 672,96 Lt | 2010 m. balandžio mėn. | 24 mėn. | 2010 m. vasario 1d. | 2004 m. metais parengta galimybių studija; 2005 m. parengtas Rokiškio miesto Respublikos g. Rekonstrukcijos techninis projektas ir atlikta techninio projekto ekspertizė. Iki 2009 balandžio mėn. atlikta techninio projekto ir galimybių studijos korektūra. 2009 m. gegužės- rugpjūčio mėn. bus įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. Iki 2009 m. rugsėjo mėn. visi projekto parengiamieji finansavimo sąlygų aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose išvardyti darbai bus atlikti. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 9. | Biržų miesto transporto infrastruktūros modernizavimas, rekonstruojant gatves | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas– gerinti ir plėsti savivaldybės transporto infrastruktūrą Biržų m., mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, didinti eismo saugumą. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruotos Biržų miesto gatvės – 2,683 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas – 4 proc. | 1 829 113,94 Lt: 1. 1 554746,85 Lt 2. 192 056,96 Lt 3. 82 310,13 Lt | 2010 m. birželio mėn. | 24 mėn. | 2010 m. kovo 31 d. | Parengta ši projekto dokumentacija: Biržų miesto eismo sutvarkymo, rekonstruojant gatves, galimybių studija, investicinis projektas (2004 m.).Numatoma atnaujinti iki 2009 m. liepos 1 d.. Numatoma atnaujinti iki 2009 m. liepos 1 d. parengtus techninius projektus: Biržų m. Žemaitės g. Rekonstravimo techninis projektas (2005-2006 m.), Biržų m. Laisvės g. Rekonstravimo techninis projektas (2005 m.), Biržų m. Sąjungos g. Rekonstravimo techninis projektas (2005 m.), Biržų m. Taikos g. Rekonstravimo techninis projektas (2005 m.). Patikslintų techninių projektų ekspertizes, prireikus techninių projektų patikslinimą pagal ekspertizės išvadas, poveikio aplinkai vertinimus numatoma atlikti iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. Statybos leidimus išimti, pagrindinių projekto veiklų viešuosius pirkimus atlikti numatoma iki 2009 m. spalio 30 d. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 10. | Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija I etapas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – modernizuoti Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų gatves ir kelius. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruota kelių ir gatvių Panevėžio rajone – 6,01 km. 2. Sutrumpės kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas. | 3 136 527,28 Lt: 1. 2 666 048,19Lt 2. 329 335,36 Lt 3. 141 143,73Lt | 2010 m. gegužės mėn. | 10 mėn. | 2010 m. balandžio 30 d. | 2009 m. parengta galimybių studija (statinio statybos pagrindimas) „Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija I etapas”. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 11. | Kupiškio miesto Palėvenės ir Sodų gatvių rekonstrukcija | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – gerinti ir plėsti transporto infrastruktūrą, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir kurti verslui palankią aplinką, rekonstruojant Kupiškio miesto gatves, pritaikant jas augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruotos dvi Kupiškio miesto gatvės, kurių bendras ilgis 1,96 km, įrengiant jose asfaltbetonio dangą. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas – 30 proc. | 2 681 058,58 Lt: 1. 2 278 899,79 Lt 2. 281 511,15 Lt 3. 120 647,64 Lt | 2010 m. rugsėjo mėn. | 24 mėn. | 2010 m. birželio 1 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 12. | Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo techninės dokumentacijos rengimas, II etapas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | ##### Projekto tikslas – parengti techninę dokumentaciją ir įsigyti inžinerines paslaugas, siekiant pagerinti Panevėžio miesto transporto infrastruktūrą, formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, mažinant aplinkos užterštumą, siekiant kad Panevėžio miestas pagal savo infrastruktūros išsivystymo lygį atitiktų Europos Sąjungos standartus. Siektini rezultatai: 1. Parengta galimybių studija (1 vnt.). 2. Parengti techniniai projektai (44 vnt.). 3. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas - % (bus nustatyta parengus galimybių studiją). | 227 299,20 Lt: 1. 193 204,32 Lt 2. 23 866,42 Lt 3. 10 228,46 Lt | 2010 m. rugsėjo mėn. | 7 mėn. | 2010 m. birželio 15 d. | Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninė užduotis paslaugoms atlikti, įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 13. | Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – rekonstruoti Žilpamūšio gyvenvietės gatves, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą bei sumažinti žvyrkelių skaičių Pasvalio rajone. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruotų gatvių ilgis – 3,505 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – proc.(bus nustatyta parengus galimybių studiją). | 2 220 918,04 Lt: 1. 1 887 780,33Lt 2. 233 196,39 Lt 3. 99 941,32 Lt | 2010 m. rugpjūčiomėn. | 8 mėn. | 2010 m. rugpjūčio 10 d. | Parengta „Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos I etapas“ techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo dokumentacija. Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninė užduotis paslaugoms atlikti ir įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. Teikiant paraišką įgyvendinančiai institucijai, bus įvykdyti pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai, techninis projektas, statybos leidimas, atliktos techninio projekto ekspertizės aktas, atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, galimo poveikio „Natura 2000“ vertinimo išvada, galimybių studija. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 14. | Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – rekonstruoti Pasvalio rajono Kalno kaimo gatves, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą bei sumažinti žvyrkelių skaičių Pasvalio rajone Siektini rezultatai: 1. Asfaltuota gatvių važiuojamoji dalis – 2,50 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais (gatvėmis) laikas (bus nustatyta parengus galimybių studiją). | 1 984 480,62 Lt: 1. 1 686 808,52Lt 2. 208 370,47 Lt 3. 89 301,63 Lt | 2010 m. rugpjūčio mėn. | 7 mėn. | 2010 m. rugpjūčio 10 d. | Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninis projektas, įvykdyti projekto veiklų viešieji pirkimai. Teikiant paraišką įgyvendinančiai institucijai, bus įvykdyti pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai, techninis projektas, statybos leidimas, atliktos techninio projekto ekspertizės aktas, atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, galimo poveikio „Natura 2000“ vertinimo išvada, galimybių studija, statybos leidimas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 15. | Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninės dokumentacijos rengimo II etapas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – modernizuoti Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų gatves ir kelius. Siektini rezultatai: Parengta 20 vnt. Techninių projektų. | 52 858,00 Lt: 1. 44 929,30 Lt 2. 5 550,09 Lt 3. 2 378,61 Lt | 2010 m. lapkričiomėn. | 5 mėn. | 2010 m. rugsėjo 17 d. | Iki projektinio pasiūlymo pateikimo, parengiamieji projekto darbai neatlikti. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 16. | Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija II etapas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – modernizuoti Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų gatves ir kelius. Projekto veiklos – vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimas ir plėtra. Siektini rezultatai: 1. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 20 proc. 2. Rekonstruota kelių ir gatvių Panevėžio rajone – 8,21 km. | 5 937 241,81 Lt: 1. 5 046 655,54 Lt 2. 623 410,39 Lt 3. 267 175,88 Lt | 2011 m. rugsėjo mėn. | 6 mėn. | 2011 m. rugpjūčio 30 d. | Parengta projekto dokumentacija: parengta galimybių studija “ Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija II etapas“, parengti rekonstruojamų kelių ir gatvių techniniai projektai, projektų ekspertizės, gauti statybos leidimai, atlikti projekto viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 17. | Rokiškio miesto Kauno gatvės rekonstravimo I etapas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – plėtoti Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. Siektini rezultatai: 1. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 7 proc. 2. Rekonstruoti esami automobilių keliai (Kauno g. Rokiškio mieste) – 0,905 km. | 4 089 136,12 Lt: 1. 3 475 765,70 Lt 2. 429 359,29 Lt 3. 184 011,13 Lt | 2012 m. vasario mėn. | 27 mėn. | 2011 m. gruodžio 1 d. | 2004 m. metais parengta galimybių studija, 2005 m. parengtas Rokiškio miesto Kauno g. Rekonstrukcijos techninis projektas, atlikta techninio projekto ekspertizė. Iki 2011 m. kovo mėn. bus atlikta techninio projekto ir galimybių studijos korektūra. 2011 m. gegužės- rugsėjo mėn. bus įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. Iki 2011 m. gruodžio mėn. visi projekto parengiamieji finansavimo sąlygų aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose išvardyti darbai bus atlikti. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 18. | Biržų miesto ir Pačeriaukštės kaimo gatvių rekonstravimas | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas– gerinti ir plėsti savivaldybės transporto infrastruktūrą Biržų rajone, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, didinti eismo saugumą. Siektini rezultatai: 1. Rekonstruotos gatvės – 4,310 km. 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas – 4 proc. | 4 199 445,95 Lt: 1. 3 569 529,06 Lt 2. 440 941,82 Lt 3. 188 975,07 Lt | 2012 m. rugsėjo mėn. | 24 mėn. | 2012 m. birželio 29 d. | Parengta ši projekto dokumentacija: Biržų miesto eismo sutvarkymo, rekonstruojant gatves, galimybių studija (2004 m.) ir Biržų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo ir plėtros galimybių studija (2004 m.). Numatoma atnaujinti iki 2010 m. sausio 4 d. Biržų m. Malūno – Atgimimo g., Kaštonų – Skratiškių g., V.Kudirkos g., Kalno g., Pelkių g., Gedimino g. Rekonstravimo techninius projektus, parengtus 2005 m. Numatoma atnaujinti iki 2009 m. gruodžio 7 d. Pačeriaukštės kaimo gatvės rekonstravimo techninį projektą, parengtą 2008 m. Projektų ekspertizes, prireikus techninių projektų patikslinimą pagal ekspertizės išvadas, poveikio aplinkai vertinimus numatoma atlikti iki 2010 m. sausio 6 d. Statybos leidimus išimti, pagrindinių projekto veiklų viešuosius pirkimus atlikti numatoma iki 2010 m. kovo 1 d. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 19. | Kupiškio miesto Krantinės ir A.Purėno gatvių rekonstrukcija ir pėsčiųjų – dviračių takų įrengimas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – gerinti ir plėsti transporto infrastruktūrą, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir kurti verslui palankią aplinką, rekonstruojant Kupiškio miesto gatves, pritaikant jas augančiam automobilių, pėsčiųjų, eismui. Projekto veiklos: 1.Vietinės reikšmės kelių, gatvių rekonstravimas ir plėtra. 2. Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas. Siektini rezultatai: - Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 1,638 km. - Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 20 procentų. | 2 650 930,75 Lt: 1. 2 253 291,14Lt 2. 278 347,73 Lt 3. 119 291,88 Lt | 2012 m. spalio mėn. | 24 mėn. | 2012 m. liepos 10 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos. Kartu su paraiška bus pateikti dokumentai, patvirtinantys turto nuosavybės teisę bei teisę į žemę. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti |
| 20. | Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas, II etapas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Panevėžio miesto transporto infrastruktūrą, formuojant reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, mažinant aplinkos užterštumą, siekiant kad Panevėžio miestas pagal savo infrastruktūros išsivystymo lygį atitiktų Europos Sąjungos standartus Siektini rezultatai: 1. 33 išasfaltuotos gatvės (apie 8,6 km). 2. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas. | 6 843 703,31 Lt: 1. 5 817 147,81 Lt 2. 718 588,85 Lt 3. 307 966,65 Lt | 2012 m. spalio mėn. | 20 mėn. | 2012 m. liepos 30 d. | Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninis projektas, ekspertizės aktas, poveikio aplinkai vertinimas, statybų leidimas, įvykdyti pirminiai pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 21. | Pasvalio miesto Žaliosios gatvės rekonstravimas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – rekonstruoti Pasvalio miesto Žaliąją gatvę, siekiant pagerinti susisiekimo infrastruktūros tinklą. Projekto veiklos: 1.Pasvalio miesto Žaliosios gatvės rekonstravimas. Siektini rezultatai: - Rekonstruoti esami vietinės reikšmės automobilių keliai (gatvės) – 0,824 km. - Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais (gatvėmis) laikas – bus nustatyta parengus galimybių studiją. | 988 650,53 Lt: 1. 840 352,95 Lt 2. 103 808,30 Lt 3. 44 489,28 Lt | 2012 m. rugsėjo mėn. | 12 mėn. | 2012 m. liepos 31 d. | Iki paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai datos bus parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių studija, techninis projektas, įvykdyti projekto veiklų viešieji pirkimai. Teikiant paraišką įgyvendinančiai institucijai, kartu bus pateikti įgyvendinančios institucijos reikalavimus atitinkantys, teisę į žemę bei turtą patvirtinantys, dokumentai, statybos leidimas. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti |
| 22. | Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija III etapas (1 dalis) | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – modernizuoti Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų gatves. Projekto veiklos: vietinės reikšmės gatvių rekonstrukcija. Siektini rezultatai: 1. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – (skaičius bus nurodytas paraiškoje, atlikus galimybių studiją). 2. Nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 1,14 km. | 1 090 052,62 Lt: 1. 926 544,72 Lt 2. 114 455,53 Lt 3. 49 052,37 Lt | 2013 m. birželio mėn. | 7 mėn. | 2013 m. balandžio 27 d. | Visi privalomi parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 23. | Rokiškio miesto J. Biliūno gatvės dalies ir nuovažų rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas –formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą Rokiškio mio mieste. Siektini rezultatai: 1. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 7 proc. 2. Rekonstruoti esami automobilių keliai – 0,162 km. | 112 267,38 Lt: 1. 95 427,27 Lt 2. 11 788,07 Lt 3. 5 052,04 Lt | 2013 m. rugpjūčio mėn. | 10 mėn. | 2013 m. birželio 15 d. | Iki paraiškos pateikimo dienos bus parengta galimybių studija, techninė dokumentacija, atlikti ir suderinti su TID pirkimo dokumentai, gauti visi kiti projekto įgyvendinimui reikalingi dokumentai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 24. | Rokiškio miesto Gruodžio gatvės nuo Taikos gatvės iki Aušros gatvės apimant Aušros ir Gruodžio gatvių sankryžą, rekonstrukcija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą Rokiškio mieste. Projekto veiklos: 1. vietinės reikšmės gatvės dalies ir nuovažų rekonstravimas; 2. eismo saugos inžinierinių priemonių diegimas; 3. aplinkosauginių priemonių diegimas. Siektini rezultatai: 1. Sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas - 8 proc. 2. Rekonstruoti esami automobilių keliai – 0,260 km | 541 797,86 Lt: 1. 460 528,18 Lt 2. 56 888,78 Lt 3. 24 380,90 Lt | 2013 m. gruodžio mėn. | 12 | 2013 m. rugsėjo 1 d. | Iki paraiškos pateikimo dienos bus parengta galimybių studija, techninė dokumentacija, atlikti ir suderinti su TID-u pirkimo dokumentai, gauti visi kiti, projekto įgyvendinimui reikalingi dokumentai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
|  |  |  | Iš viso : projektų vertė – 50 393 394,76 Lt. ES fondų lėšų suma – 42 765 189,93 Lt. LR valstybės biudžeto lėšų suma – 5 282 758,75 Lt. pareiškėjo lėšų suma – 2 345 446,08 Lt. |  |  |  |  |  |  |

_____________________