PATVIRTINTA

Panevėžio regiono plėtros tarybos

2009 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. R 2-29

(Panevėžio regiono plėtros tarybos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 51/4S-53 redakcija)

PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ VP3-1.4-AM-04-R ,,VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“, SĄRAŠAS NR.51

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Pareiškėjas | Projekto aprašymas | Preliminari projekto vertė: 1. preliminari ES fondų lėšų suma 2. preliminari LR valstybės biudžeto lėšų suma 3. preliminari pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma | Preli-minari projek-to pradžia | Preli-mina-rus projek-to laiko-tarpis | Paraiš-kos pateiki-mo įgyven-dinan-čiajai instituci-jai terminas | Projekto parengtumo lygis | Išvada dėl administra-cinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Širvėnos ežero valymas ir pakrančių gamtosauginis tvarkymas, I etapas, 1 dalis | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Biržų m. esančio Širvėnos ežero būklę. Siektini rezultatai: Siektini rezultatai: 1. Sutvarkytas plotas, taikant vandens telkinių būklės gerinimo priemones – 15 ha. 2. Vandens telkinys, kuriam taikytos būklės gerinimo priemonės – 1 vnt. | 2 934 063,32 Lt: 1. 2 493 953,83Lt 2. 0 Lt 3. 440 109,49 Lt | 2009 m. birželio mėn. | 30 mėn. | 2009 m. rugpjūčio 31 d. | Parengta ši Projekto dokumentacija: Širvėnos ežero išvalymo ir pakrančių sutvarkymo galimybių studija (parengta 2007 m.); Širvėnos ežero išvalymo ir pakrančių sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (parengta 2008 m.); Širvėnos ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo projektavimo sąlygų sąvadas (parengtas 2009-02-13). Viešieji pirkimai techninio projekto parengimo paslaugai nupirkti bus vykdomi 2009 m. balandžio – gegužės mėn. Techninį projektą numatoma parengti iki rugpjūčio 1 d. Visi kiti privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 2. | Uždumblėjusio Kupiškio rajone Skapiškio ežero išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Skapiškio ežero Kupiškio rajone ekologinę būklę ir jį pritaikyti gyventojų reikmėms. Siektini rezultatai: 1. Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas 2,6 ha Skapiškio ežero plotas. 2. Išvalytas Kupiškio rajone esantis Skapiškio ežeras (1 vnt.). | 2 000 688,46 Lt 1. 1 800 619,61 Lt 2. 0 Lt 3. 200 068,85 Lt | 2009 m. kovo mėn. | 55 mėn. | 2009 m. rugpjūčio 31 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 3. | Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo Panevėžio miesto ribose | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti esamų užterštų vandens telkinių būklę, siekiant apsaugoti telkinių apylinkėse gyvenančių žmonių sveikatą bei sustabdyti taršos plitimą į gruntinius ir paviršinius vandenis. Siektini rezultatai: 1. Vandens telkinio atkarpa – 1vnt. 2. Išvalyta Nevėžio upės dalis nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo bei augmenijos – 3,9ha. | 1 777 647 Lt: 1. 1 511 000 Lt 2. 0 Lt 3. 266 647 Lt | 2008 m. liepos mėn. | 48 mėn. | 2009 m. rugpjūčio 31 d. | 2008 m. gruodžio mėn. parengtas techninis projektas. Visi privalomieji atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 4. | Lėvens upės būklės gerinimas Pasvalio mieste | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti visuomenės teisę į švarią ir saugią aplinką Pasvalio mieste, prisidėti prie siekio, kad vandens telkiniai (paviršiniai ir požeminiai) iki 2015 metų būtų geros ekologinės būklės. Projekto veiklos: Ežero valymas pašalinant dumblą, turintį aplinkai kenksmingų teršalų ir daug biogeninių medžiagų, ir apsauginės juostos ar zonos apželdinimas tinkamais želdiniais arba esančių želdinių sutvarkymas, siekiant efektyviau sulaikyti teršalus, patenkančius į telkinį iš baseino. Siektini rezultatai: 1. Vandens telkiniai kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės – 1 vnt. 2. Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas – 17,1 ha. | 2 561 563 Lt: 1. 2 177 328,50Lt 2. 0 Lt 3. 384 234,50 Lt | 2010m. balandžio mėn. | 52 mėn. | 2010 m. birželio 1 d. | Parengta galimybių studija „Lėvens upės išvalymas nuo praeities taršos Pasvalio mieste“, parengtas techninis projektas ir visi prie paraiškos būtini pridėti dokumentai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 5. | Lėvens upės baseino vandens telkinių sutvarkymas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Lėvens upės baseino vandens telkinių ekologinę būklę. Projekto veiklos: Vandens telkinio valymas pašalinant dumblą, turintį daug biogeninių medžiagų, biogeninių medžiagų išnešimas iš vandens telkinio ekosistemų šienaujant ir (arba) šalinant su šaknimis pakrančių makrofitus ir pakrantės gamtosauginis tvarkymas. Siektini rezultatai: 1. Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės– 1vnt. 2. Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas – 3 ha (tikslūs duomenys bus nurodyti valymo darbų programoje). | 944 445 Lt: 1. 850 000 Lt 2. 0 Lt 3. 94 445 Lt | 2009 m. gruodžio mėn. | 30 mėn. | 2010 m. spalio 1 d. | Visi privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 6. | Nevėžio upės baseino vandens telkinių sutvarkymas | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Nevėžio upės baseino vandens telkinių ekologinę būklę. Projekto veiklos: Vandens telkinių valymas pašalinant dumblą, turintį daug biogeninių medžiagų, biogeninių medžiagų išnešimas iš vandens telkinio ekosistemų šienaujant ir (arba) šalinant su šaknimis pakrančių makrofitus ir pakrančių gamtosauginis tvarkymas. Siektini rezultatai: 1. Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės –2 vnt. 2. Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas – 13 ha (tikslūs duomenys bus nurodyti valymo darbų programoje). | 2 464 456 Lt: 1. 2 218 010 Lt 2. 0 Lt 3. 246 446 Lt | 2009 m. gruodžio mėn. | 30 mėn. | 2010 m. spalio 1 d. | Visi privalomi parengiamieji darbai bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 7. | Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimas Pasvalio mieste | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti visuomenės teisę į švarią ir saugią aplinką Pasvalio mieste, prisidėti prie siekio, kad vandens telkiniai (paviršiniai ir požeminiai) iki 2015 metų būtų geros ekologinės būklės. Projekto veiklos: Ežero valymas pašalinant dumblą, turintį aplinkai kenksmingų teršalų ir daug biogeninių medžiagų, ir apsauginės juostos ar zonos apželdinimas tinkamais želdiniais arba esančių želdinių sutvarkymas, siekiant efektyviau sulaikyti teršalus, patenkančius į telkinį iš baseino. Siektini rezultatai: 1. Vandens telkiniai kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės – 1 vnt. 2. Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas – 8 ha. | 1 233 435 Lt: 1. 1 110 091,50Lt 2. 0 Lt 3. 123 343,50 Lt | 2011 m. balandžio mėn. | 43 mėn. | 2011 m. rugsėjo 30 d. | Parengta galimybių studija „Lėvens upės išvalymas nuo praeities taršos Pasvalio mieste“. Iki 2011 m. rugsėjo 30 d. bus parengtas techninis projektas ir visi prie paraiškos būtini pridėti dokumentai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 8. | Uždumblėjusio Varležerio ežero Kupiškio rajone išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Kupiškio mieste esančio Varležerio ežero ekologinę būklę. Projekto veiklos: biogeninių medžiagų pašalinimas iš vandens telkinio ekosistemų iškasant kartu su po jų sąžalynais susikaupusiu dumblu, užteršto naftos produktais dumblo šalinimas iš ežero. Siektini rezultatai: 1. Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas 1,38 ha Varležerio ežero plotas. 2. Pritaikius vandens būklės gerinimo priemones išvalytas Varležerio ežeras (1 vnt.) | 775 627,62 Lt: 1. 698 064,85 Lt 2. 0 Lt 3. 77 562,77 Lt | 2011 m. vasario mėn. | 32 mėn. | 2011 m. rugsėjo 30 d. | Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai termino bus atlikti visi privalomi atlikti parengiamieji darbai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 9. | Širvėnos ežero valymas ir pakrančių gamtosauginis tvarkymas, I etapas, 2 dalis | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Biržų m. esančio Širvėnos ežero būklę. Siektini rezultatai: 1. Sutvarkytas plotas, taikant vandens telkinių būklės gerinimo priemones – 5 ha. 2. Vandens telkinys, kuriam taikytos būklės gerinimo priemonės – 1 vnt. | 917 813,01 Lt: 1. 826 031,71 Lt 2. 0 Lt 3. 91 781,30 Lt | 2013 m. kovo mėn. | 22 mėn. | 2012 m. lapkričio 30 d. | Parengta ši Projekto dokumentacija: Širvėnos ežero išvalymo ir pakrančių sutvarkymo galimybių studija (parengta 2007 m.); Širvėnos ežero išvalymo ir pakrančių sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (parengta 2008 m.); Širvėnos ežero išvalymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo projektavimo sąlygų sąvadas (parengtas 2009-02-13). Viešieji pirkimai techninio projekto parengimo paslaugai nupirkti įvykdyti 2009 m. balandžio – gegužės mėn. Techninis projektas parengtas rugpjūčio mėn. Visi kiti privalomi atlikti parengiamieji darbai bus atlikti iki Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai datos. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
| 10. | Adomynės dvaro tvenkinio išvalymas, teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Kupiškio rajone esančio Adomynės dvaro tvenkinio ekologinę būklę. Siektini rezultatai: 1. Vandens telkinių būklės gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas – 1,2 ha. 2. Vandens telkinys, kuriam taikytos būklės gerinimo priemonės – 1 vnt. | 479 460 Lt: 1. 431 514,00 Lt 2. 0 Lt 3. 47 946,00 Lt | 2013 m. vasario mėn. | 22 mėn. | 2012 m. lapkričio 30 d. | Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai termino bus atlikti visi privalomi atlikti parengiamieji darbai. | Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti. |
|  |  |  | Iš viso : projektų vertė – 16 089 198,41 Lt. ES fondų lėšų suma – 14 116 614 Lt. LR valstybės biudžeto lėšų suma – 0 Lt. pareiškėjo lėšų suma – 1 972 584,41 Lt. |  |  |  |  |  |  |

____________________